# Zápisnica č. 09

| Téma | Kontrola priebehu šprintu č. 04. |
| --- | --- |
| Miesto stretnutia | Softvérové štúdio (D07) |
| Dátum stretnutia | 25.11.2010 |
| Čas stretnutia | 8:00 – 11:00 |
| Prítomní | Ing. Marián Lekavý, PhD. Bc. Anton Balucha Bc. Peter Borga Bc. Tomáš Florek Bc. Adam Pagáč Bc. Eduard Pribula Bc. Maroš Unčík Bc. Miroslav Vasiľ |
| Zapisovateľ | Bc. Adam Pagáč |
| Overil | Bc. Maroš Unčík |

## Priebeh

- Na začiatku stretnutia sme si prezentovali aktuálny stav jednotlivých úloh, tak ako sú spísané v tabuľke bilancie splnenia úloh z šprintu č. 04.

- Bol vytvorený priestor na prediskutovanie problémov pri riešení úloh v aktuálnom šprinte.

- Jeden z členov tímu mal záujem získať nový notebook, pretože jeho stávajúci nedosahuje požadované výkony pre testovanie, tento návrh však bol zamietnutý, z dôvodu nízkeho rozpočtu pre tento projekt.

- Prezreli sme si niektoré videá z RoboCup (hráč NAO – ukážky jednotlivých pohybov a vyššej logiky)

- Na základe žiadosti vedúceho tímu (product ownera) bola do projektového backlogu zanesená nasledovná požiadavka: “Hráč musí vedieť v akej pozícii sa nachádzajú jednotlivé časti jeho tela“.

## Bilancia splnenia úloh z šprintu č. 04

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín | Aktuálny stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04.01 | Aktualizácia webu a dokumentov na stránke | Bc. Adam Pagáč | 02.12.2010 | Rozpracovaná |
| 04.02 | Dokumentácia | Bc. Miroslav Vasiľ | 02.12.2010 | Rozpracovaná |
| 04.03 | Import pohybov zachytených v XML do editora pre Jima | Bc. Miroslav Vasiľ Bc. Maroš Unčík | 02.12.2010 | Rozpracovaná |
| 04.04 | Spájanie pohybov | Bc. Tomáš Florek | 02.12.2010 | Nezačatá |
| 04.05 | Dokončenie plánovača | Bc. Tomáš Florek | 02.12.2010 | Rozpracovaná |
| 04.06 | Dokončenie akcelerometra | Bc. Eduard Pribula | 02.12.2010 | Rozpracovaná |
| 04.07 | Vytvorenie project backlogu | Bc. Adam Pagáč | 02.12.2010 | Rozpracovaná |
| 04.08 | Vytvorenie pohybov – stabilná chôdza | Bc. Peter Borga | 02.12.2010 | Rozpracovaná |
| 04.09 | Vytvorenie pohybov – rýchla chôdza | Bc. Peter Borga | 02.12.2010 | Rozpracovaná |
| 04.10 | Vytvorenie pohybov – otočenie vľavo – otočenie vpravo | Bc. Anton Balucha | 02.12.2010 | Rozpracovaná |
| 04.11 | Vytvorenie pohybov – vstávanie z brucha | Bc. Peter Borga | 02.12.2010 | Rozpracovaná |
| 04.12 | Vytvorenie pohybov – ľahnutie brankára | Bc. Maroš Unčík | 02.12.2010 | Rozpracovaná |
| 04.13 | Vytvorenie pohybov – kop | Bc. Anton Balucha | 02.12.2010 | Rozpracovaná |
| 04.14 | Vytvorenie prezentácie JTracku | Bc. Anton Balucha | 02.12.2010 | Splnená |