Lakeri – Tím 6

Zápis z 1. stretnutia

Dátum: 28.9.2010

Miesto: Softvérové štúdio (D07b, FIIT - STU)

Prítomní: pedagóg - Ing. Peter Lacko, PhD., členovia tímu - Bc. Miroslav Šimulčík, Bc. Timotej Betina, Bc. Tomáš Uherčík, Mgr. Richard Strapko, Bc. Andrej Lukeš, Bc. Martin Práznovský, Bc. Marek Tuška

Zapisovateľ: Richard Strapko

Téma stretnutia: Rozdelenie úloh, plán projektu (podľa harmonogramu)

Opis stretnutia:

- Spoločne sme zvažovali rozdelenie konkrétnych úloh v rámci tímu. Výsledné rozhodnutie sme neprijali, nakoľko sme dostali informáciu, že role budú predmetom nasledujúceho spoločného stretnutia všetkých tímov.

- Peter podotkol potrebu vytvorenia našej webstránky a plagátu. Túto úlohu si zobral Andrej.

- Na návrh Petra sme spoločne spravili hrubú analýzu doterajšieho riešenia, ktoré vytvoril minuloročný tím. Peter navrhol a ostatní súhlasili, že dizajn web stránky ponecháme pôvodný.

- Peter podotkol, že je nutné zistiť spôsob ukladania metadát o publikáciách. Po spoločnej diskusii Miro dostal úlohu zorganizovať stretnutie s p. Andrejčíkovou  za týmto účelom.

- Ďalej Peter stručne predstavil doterajší stav portálu:

  - Systém slúži na publikovanie referátov a publikácii, pričom formulár odovzdania súboru len uložil súbor.

  - Všetky nasledujúce kroky sú robené ručne, napr. kontrola, zverejnenie.

  - Za kontrola, resp. review príspevku je považované obhájenie dizertačnej práce.

  - Po obhájení sa príspevok dostane do stavu „forthcoming issue“, kde zotrvá do vydania nového čísla.

- Peter prezentoval niektoré požiadavky na nový portál:

  - Pre formulár použiť AJAX technológiu.

  - Po odovzdaní súboru systém odošle mail editorovi, súbor zostáva čakať na schválenie.

  - Zvažovali sme možnosť využitia niekoľkých editorov, ktorým by sa práce prideľovali cez vytvorený interface a čakali na ich posúdenie.

  - V prípade, že článok určitú dobu (neprimerane dlho) čaká na obhájenie, odoslať mail s požiadavkou o určenie stavu, či už publikácia má byť zverejnená.

  - Preformátovanie článkov sa automatizovať nebude kvôli problémom s formátovaním.

  - Webové publikovanie ponecháme vo formáte pdf, ale doplníme pri publikovaných prácach rozbaľovacie pole s doplnkovými informáciami o diele, napr. abstrakt.

  - Zvažovali sme možnosť zverejňovania kompletných dizertačných prác.

  - Administrátor musí mať heslo na prístup. Pre autora je vhodnejší prístup bez hesla pomocou generovaného odkazu.

Zoznam úloh pre ďalšie obdobie:

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Zodpovedá | Dátum zadania | Termín splnenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Zorganizovať stretnutie s p. Andrejčíkovou | Miroslav Šimulčík | 28.9.2010 | 5.10.2010 | Čaká |
| 1.2 | Vytvoriť základ pre webstránku nášho projektu | Andrej Lukeš | 28.9.2010 | 19.10.2010 | Čaká |
| 1.3 | Vytvoriť plagát tímu | Andrej Lukeš | 28.9.2010 | 5.10.2010 | Čaká |
| 1.4 | Spísať zápisnicu z tohto stretnutia | Richard Strapko | 28.9.2010 | 5.10.2010 | Čaká |
| 1.5. | Pridať Petra do mailing listu | Miroslav Šimulčík | 28.9.2010 | 5.10.2010 | čaká |