Lakeri – Tím 6

Zápis z 2. stretnutia

Dátum: 05.10.2010

Miesto: Softvérové štúdio (D07b, FIIT - STU)

Prítomní: pedagóg - Ing. Peter Lacko, PhD., členovia tímu - Bc. Miroslav Šimulčík, Bc. Timotej Betina, Bc. Tomáš Uherčík, Mgr. Richard Strapko, Bc. Andrej Lukeš, Bc. Martin Práznovský, Bc. Marek Tuška

Zapisovateľ: Tomáš Uherčík

Téma stretnutia: Rozdelenie úloh, rozdelenie rolí, analýza dokumentácie minuloročného projektu.

Opis stretnutia:

- Plánovanie stretnutia s Ing. Andrejčíkovou, ktoré by mohlo byť napríklad budúci týždeň počas nášho stretnutia, lebo oná má stretnutie s jej tímom so začiatkom o 10:00, čiže ak by bola ochotná prísť o niečo skôr, mohli by sme s ňou prebrať formát MARC 21, prípadne sa opýtať ako postupovať vo veciach, súvisiacich s by bolo vhodné použiť.

- Plánovanie stretnutia s prodekankou prof. Ing. Máriou Bielikovou, PhD. a prodekanom prof. Ing. Pavlom Návratom, PhD., pokúsime sa o stretnutie po prednáške z TP. Pravdepodobne by malo byť postačujúce stretnúť sa iba s prof. Ing. Máriou Bielikovou, PhD.

- Diskusia novej črty v procese – po neúspešnej obhajobe môže školiteľ odstrániť neúspešne obhájený abstrakt.

- Diskusia o rozdeľovaní rolí. Miro – vedúci,  Timo – manažér kvality, Martin –  manažér PR, komunikácia v tíme, Marek – zástupca vedúceho, Andrej – prezentácia tímu, manažér plánovania, Tomáš – manažér podporných prostriedkov.

- Identifikácia hlavných procesov, ktoré majú prebiehať v systéme

  - Submitnutie

  - Formálna kontrola

  - Prideľovanie ľudí na hodnotenie článkov – defaultne vedúci ale do budúcnosti sa počíta aj s inými

  - Zaraďovanie do zásobníka (poolu)

  - Zverejňovanie článkov

  - Posudzovanie

  - Potvrdenie obhajoby

- Úlohy do budúceho stretnutia:

  - Preštudovanie dokumentácie minuloročného projektu, naštudovanie procesov, biznis logika - všetci

  - Analýza – usecase a sekvenčné diagramy, activity diagram a stavový diagram entity článok.

    - Databáza a MARC 21– Miro a Marek

    - Usecase diagram admina - Andrej a Martin.

    - Usecase reviewer – Timo

    - Usecase používateľ - Marek a Rišo

    - Stavový diagram entity článok – Tomas

  - Analýza podobných portálov – všetci.