Lakeri – Tím 6

Zápis zo 4. stretnutia

Dátum: 26.10.2010

Miesto: Softvérové štúdio (D07b, FIIT - STU)

Prítomní: pedagóg - Ing. Peter Lacko, PhD., členovia tímu - Bc. Miroslav Šimulčík, Bc. Timotej Betina, Bc. Tomáš Uherčík, Bc. Andrej Lukeš, Bc. Martin Práznovský, Bc. Marek Tuška

Zapisovateľ: Martin Práznovský

Téma stretnutia: Ďalšia revízia prípadov použitia, rozdelenie úloh pred prvým odovzdávaním dokumentácie

Opis stretnutia:

- Úvodná všeobecná diskusia o:

  - Možnosti použitia frameworkov pre php

  - O tom, čo bolo na prednáške z TP

  - O stretnutí s p. Andrejčíkovou, čo s ňou potrebujeme diskutovať (štandardy, frameworky, vyhľadávanie, metadáta)

  - O používaní Google Code

- Zhrnutie dôvodov, prečo nepoužijeme niektoré CMS, ale vytvoríme vlastný systém:

  - Naša oblasť je dosť špecifická a navyše mnoho súčastí CMS systémov by tam bolo zbytočne navyše

  - Prácu by nám to neurýchlilo, nakoľko nikto z nás so žiadnym z týchto systémov nemá skúsenosti; čas potrebný na preštudovanie CMS systému by sa rovnalu času vývoju nášho nového systému

  - CMS systémy vnímame skôr ako vhodné pre netechnicky orientovaných ľudí

- Z dôvodu fulltextového vyhľadávania navrhol Peter preštudovať si textové databázy. Miro sa podujal na túto úlohu a porovná, ktorá (MySQL, PostgreSQL) je na to vhodnejšia, rýchlejšia a či by na toto vyhľadávanie nebolo vhodné použiť nejakú ďalšiu aplikáciu

- Peter podotkol, že by bolo vhodné navrhnúť obrazovky, najmä pri vyhladávaní. Je totiž pravdepodobné, že naši zákazníci (Bieliková, Návrat) sa práve o toto budú čoskoro zaujímať. Úlohu si zobral Timo.

- Wiki na Google Code doteraz nebola použitá, bolo by dobré tu publikovať napr. metodiky

- Bolo dohodnuté stretnutie s p. Andrejčíkovou na štvrtok 28.10. na 11:00 v softvérovom štúdiu

- Po stretnutí s p. Bielikovou a Návratom nám boli upresnené požiadavky, čiže bolo potrebné urobiť revíziu prípadov použitia. Spoločne sme spísali role (používateľov) a ich úlohy v systéme (Timo spisoval na papier). Dohodli sme sa, že extended abstract sa bude nazývať ako článok a dizertácia ako dizertácia. Revízie diagramov sme si rozdelili nasledovne:

  - Miro – dátový model

  - Tomáš – stavový model

  - Martin, Andrej – admin

  - Marek – autor, školiteľ

  - Timo – používateľ

- O týždeň sa odovzdáva prvá verzia dokumentácie, takže treba urobiť nasledovné:

  - Časť dokumentácie o manažovaní a riadení tímu

    - predstavenie tímu

    - role členov v tíme

    - zápisnice

    - plán (aspoň hrubý)

    - ponuka, rozvrh

    - metodiky

    - nástroje (Google Code)

      - Niektoré z týchto vecí sa nachádzajú na webstránke tímu

  - Dopísanie analýzy CMS systémov – Andrej, Martin, Marek

  - Dopísanie analýzy technológií a programovacích jazykov – Miro, Tomáš, Timo

  - Špecifikácia požiadaviek (funkcionálne, nefunkcionálne), asi na jednu stranu

  - Zlepenie jednotlivých častí do jedného dokumentu, dopísanie úvodu - Martin