| # Zápis zo stretnutia č. 6 |  |
| --- | --- |
| # Dátum: | # 16.11.2010 |
| # Čas: | # 09:00 – 11:00 |
| # Miestnosť: | # softvérové štúdio (d07b) |
| # Vedúci: | # Ing. Peter Lacko, PhD. |
| # Zúčastnení členovia tímu Lakeri: | # Bc. Andrej Lukeš, Bc. Timotej Betina, Bc. Martin Práznovský, Bc. Miroslav Šimulčík, Bc. Marek Tuška, Bc. Tomáš Uherčík |
| # Iné zúčastnené osoby: |  |
| # Vypracoval: | # Bc. Marek Tuška |

Téma stretnutia: Aktualizovanie plánu na najbližšie 4 týždne, rozdelenie úloh pre implementáciu

Opis stretnutia:

- Diskusia o inštalovaní databázy, frameworku, vývojového prostredia eclipse. Riešenie problémov s ktorými sa stretli členovia tímu pri inštalácii.

- Definovanie funkcionality prototypu ktorú bude obsahovať prototyp na konci aktuálneho semestra.

- Aktualizácia plánu na najbližšie obdobie, určenie konkrétnych činností ktoré je potrebné vykonať a ich pridelenie jednotlivým členom týmu.

Zoznam úloh pre ďalšie obdobie:

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Zodpovedá | Dátum zadania | Termín splnenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Vytvorenie databázy podľa dátového modelu | Miro | 16.11.2010 | 23.11.2010 |
| 6.2 | Implementácia fulltext vyhľadávania | Miro | 16.11.2010 | 30.11.2010 |
| 6.2 | Vytvorenie základnej štruktúry prototypu - inicializácia | Timo, Tomáš | 16.11.2010 | 23.11.2010 |
| 6.3 | Upravenie dizajnu a vytvorenie views podľa návrhu obrazoviek. | Andrej, Marek, Martin | 16.11.2010 | 23.11.2010 |
| 6.4 | Sprístupnenie databázy a dizajnu aktuálneho ACM portálu | Peter | 16.11.2010 | 23.11.2010 |