| # Zápis zo stretnutia č. 7 |  |
| --- | --- |
| # Dátum: | # 23.11.2010 |
| # Čas: | # 09:00 – 11:00 |
| # Miestnosť: | # softvérové štúdio (d07b) |
| # Vedúci: | # Ing. Peter Lacko, PhD. |
| # Zúčastnení členovia tímu Lakeri: | # Bc. Andrej Lukeš, Bc. Timotej Betina, Bc. Martin Práznovský, Bc. Miroslav Šimulčík, Bc. Marek Tuška, Bc. Tomáš Uherčík |
| # Iné zúčastnené osoby: |  |
| # Vypracoval: | # Bc. Miroslav Šimulčík |

Téma stretnutia: Zhodnotenie stavu prototypu a pridelenie ďalších úloh k implemetácii.

Opis stretnutia:

- Diskusia o problémoch a postrehoch jednotlivých členov tímu, s ktorými sa stretli počas implementácie za posledný týždeň.

- Definovanie potrebných zmien vo funkcionalite prototypu, ktoré treba vykonať.

- Aktualizácia plánu na najbližšie obdobie, určenie konkrétnych činností ktoré je potrebné vykonať a ich pridelenie jednotlivým členom týmu.

Zhodnotenie predchádzajúcich úloh:

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Zodpovedá | Dátum zadania | Termín splnenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Vytvorenie databázy podľa dátového modelu | Miro | 16.11.2010 | 23.11.2010 | Splnená |
| 6.2 | Implementácia fulltext vyhľadávania | Miro | 16.11.2010 | 30.11.2010 | Splnená |
| 6.2 | Vytvorenie základnej štruktúry prototypu - inicializácia | Timo, Tomáš | 16.11.2010 | 23.11.2010 | Splnená |
| 6.3 | Upravenie dizajnu a vytvorenie views podľa návrhu obrazoviek. | Andrej, Marek, Martin | 16.11.2010 | 23.11.2010 | Prebieha |
| 6.4 | Sprístupnenie databázy a dizajnu aktuálneho ACM portálu | Peter | 16.11.2010 | 23.11.2010 | Splnená |

Zoznam úloh pre ďalšie obdobie:

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Zodpovedá | Dátum zadania | Termín splnenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Implementácia vyhľadávania v článkoch | Miro, Timo, Tomáš | 23.11.2010 | 30.11.2010 |
| 7.2 | Implementácia zobrazenia zoznamu, detailov a vkladania článkov | Marek, Andrej, Martin | 23.11.2010 | 30.11.2010 |