| # Zápis zo stretnutia č. 8 |  |
| --- | --- |
| # Dátum: | # 30.11.2010 |
| # Čas: | # 09:00 – 11:00 |
| # Miestnosť: | # softvérové štúdio (d07b) |
| # Vedúci: | # Ing. Peter Lacko, PhD. |
| # Zúčastnení členovia tímu Lakeri: | # Bc. Andrej Lukeš, Bc. Timotej Betina, Bc. Miroslav Šimulčík, Bc. Marek Tuška, Bc. Tomáš Uherčík |
| # Iné zúčastnené osoby: |  |
| # Vypracoval: | # Bc. Andrej Lukeš |

Téma stretnutia: Zhodnotenie stavu prototypu, pridelenie ďalších úloh k implementácii, písaní dokumentácie.

Opis stretnutia:

- Diskusia k prototypu, riešenie problémov, ktoré sa vyskytli pri implementácií

- Riešenie kategorizácie pri submittnutí článku

- Diskusia k dátumom – dátum vloženia, dátum obhájenia a dátum, kedy vyšlo číslo, v ktorom bol článok publikovaný

- Diskusia k search result, articles - autor a názov článku, univerzita, a stav zverejnenia (či bol článok zverejnený alebo nie)

- Articles – treba doplniť informácie, ktoré sú v pôvodnej verzii (v tabuľke – dátumy, konkrétne dátum submittnutia, dátum obhájenia a dátum publikovania) + navyše treba doplniť inštitúciu

- Search – autor, title, inštitúcia - doplniť

Zhodnotenie predchádzajúcich úloh:

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Zodpovedá | Dátum zadania | Termín splnenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Implementácia vyhľadávania v článkoch | Miro, Timo, Tomáš | 23.11.2010 | 30.11.2010 | Uzavreté |
| 7.2 | Implementácia zobrazenia zoznamu, detailov a vkladania článkov | Marek, Andrej, Martin | 23.11.2010 | 30.11.2010 | Prebieha |

Zoznam úloh pre ďalšie obdobie:

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Zodpovedá | Dátum zadania | Termín splnenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | V submission form zmeniť polia titul before a titul after na textfield | Marek | 30.11.2010 | 7.12.2010 |
| 8.2 | V submission form vytvoriť textfield pre titul supervisora | Marek | 30.11.2010 | 7.12.2010 |
| 8.3 | Zmeniť supervisora na usera | Marek | 30.11.2010 | 7.12.2010 |
| 8.4 | Pridať do databázy adresu k inštitúcií a vyriešiť ukladanie používateľov | Miro | 30.11.2010 | 7.12.2010 |
| 8.5 | Opraviť chybu v používateľskom rozhraní | Andrej | 30.11.2010 | 7.12.2010 |
| 8.6 | Písanie dokumentácie k riadeniu a dokumentácie | Andrej, Martin, Tomáš | 30.11.2010 | 7.12.2010 |
| 8.7 | Pridať do databázy adresu k inštitúcií | Miro | 30.11.2010 | 7.12.2010 |
| 8.8 | Dokončenie vyhľadávania( rozšírené aj jednoduché) | Miro | 30.11.2010 | 7.12.2010 |
| 8.9 | Ukladanie fulltextu do databázy zo zdrojových kódov latexu | Miro | 30.11.2010 | 7.12.2010 |
| 8.10 | Kategorizácia článkov | Tomáš | 30.11.2010 | 7.12.2010 |
| 8.11 | Výsledky vyhľadávania, zoznam článkov | Timo | 30.11.2010 | 7.12.2010 |