| # Zápis zo stretnutia č. 12 |  |
| --- | --- |
| # Dátum: | # 1.3.2011 |
| # Čas: | # 10:00 – 12:00 |
| # Miestnosť: | # softvérové štúdio (d07b) |
| # Vedúci: | # Ing. Peter Lacko, PhD. |
| # Zúčastnení členovia tímu: | # Bc. Andrej Lukeš, Bc. Timotej Betina, Bc. Martin Práznovský, Bc. Miroslav Šimulčík, Bc. Marek Tuška, Bc. Tomáš Uherčík |
| # Iné zúčastnené osoby: |  |
| # Vypracoval: | # Bc. Martin Práznovský |

Téma stretnutia: Implementácia portálov

Opis stretnutia:

- Za posledny týždeň bolo vypracované nasledovné:

  - Admin rozhranie

    - Lognutie

    - Vytvorenie bulletinu

    - Potvrdenie vložených článkov

    - Akcie s článkami

    - Posielanie e-mailov

  - Boli započaté práce na portáli dizertácií

- Projekt je v takom stave, že testeri (praktikanti p. Lacka) môžu začať nahrávať dáta

- Databáza

  - Vytvoriť jeden aktuálny skript na vytvorenie databázy, staré skripty zmazať

  - Doplniť inštitúcie a departmenty – zoznam od p. Lacka

  - Vložiť kategórie (podľa ACM)

- Pri re-submitovaní článku: mailom príde link, kde už budú údaje predvyplnené (meno, adresa...)

- E-maily zo servera smtp.fiit.stuba.sk

- Portál dizertácií

  - Tiež uviesť vedúceho práce (príp. ako voliteľná položka)

  - E-mialy sa nebudú posielať

  - Vkladá sa iba pdf (TeX zdrojáky nie)

  - Na stránke sa zobrazí ihneď po vložení, ale admin bude vo svojom rozhraní upozornený na nové dizertácie a bude mať možnosť schválenia/zamietnutia (zmazania)

  - Dokončiť grafiku portálu

- Prepojenie portálov

  - Na portáli dizertácií ešte pred zobrazením formuláru na vloženie dizertácie sa ponúkne možnosť na vloženie aj abstraktu

    - Ak používateľ potvrdí, že chce vložiť aj abstrakt, prehodí ho na portál článkov, kde vloží všetko naraz (treba kolónku do formuláru na vloženie pdf dizertácie). Abstrakt a dizertácia tak zostanú „prepojené“.

    - Ak nechce vložiť abstrakt, pokračuje vo vkladaní dizertácie (prípadné skoršie/neskoršie vloženie abstraktu znamená, že nebudú prepojené)

  - Pri prezeraní na oboch portáloch zobrazovať link na prepojený článok/dizertáciu z druhého portálu, ak existuje

Zoznam úloh pre ďalšie obdobie:

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Zodpovedá | Dátum zadania | Termín splnenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Jeden skript pre databázu, ostatné zmazať | Miro | 1.3.2011 | 8.3.2011 |
| 12.2 | Inštitúcie a kategórie | Miro, Tomáš | 1.3.2011 | 8.3.2011 |
| 12.3 | Nastavenie e-mailov cez smtp server | Timo | 1.3.2011 | 8.3.2011 |
| 12.4 | Re-submitovanie článkov s predvyplnenými údajmi | Miro, Tomáš, Timo | 1.3.2011 | 8.3.2011 |
| 12.5 | Grafika pre portál dizertácií | Andrej | 1.3.2011 | 8.3.2011 |
| 12.6 | Práca na portáli dizertácií | Andrej, Martin, Marek | 1.3.2011 | 15.3.2011 |
| 12.7 | Prepojenie portálov (linky pri prezeraní na článok/dizertáciu) | všetci | 1.3.2011 | 15.3.2011 |
| 12.8 | V admin rozhraní schvaľovanie/mazanie nových dizertácií | všetci | 1.3.2011 | 15.3.2011 |