| # Zápisnica č. 17 |  |
| --- | --- |
| # Dátum: | # 5.4.2011 |
| # Čas: | # 10:30 – 12:00 |
| # Miestnosť: | # softvérové štúdio (d07b) |
| # Vedúci: | # Ing. Peter Lacko, PhD. |
| # Zúčastnení členovia tímu Lakeri: | # Bc. Andrej Lukeš, Bc. Timotej Betina, Bc. Martin Práznovský, Bc. Miroslav Šimulčík, Bc. Marek Tuška, Bc. Tomáš Uherčík |
| # Iné zúčastnené osoby: | # Ing. Peter Lacko, PhD. |
| # Vypracoval: | # Timotej Betina |

- Diskusia

  - Kategórie

  - Viac autorov k jednému článku

  - Dokumentácia celková

    - Návrh - miro

      - Dátový model

      - Zmeny zo špecifikácie

    - Implementácia

      - Popísať search - miro

      - Popísať kategórie - tomas

      - Submit – timo

      - Prepojenie portalov - marek

    - Overenie riešenia

      - Určenie spôsobu overenia riešenia

        - Akceptačné testovanie - andrej

        - „dumb“ user - miro

        - Apache Benchmark

    - Používateľská príručka – andrej, marek, Martin, timo, tomáš

    - Systémová príručka - miro

- Čo prerobiť na systéme

  - Pridať väzobnú tabuľku a autorovi a článku - miro

  - Pridať zobrazenie viacerých autorov všade kde treba - timo

  - Upraviť kategórie – tomas

  - + veci zo stretnutia s ext. kontrolou

    - Indexy – miro

    - Eager loading namiesto lazy loading pre využitie joinov

    - Vyhľadávanie – stránkovanie (nastavenie limit a offset) – timo, miro

    - …

- Čo nabudúce

  - Grafické zmeny – timo

  - Systémová príručka – miro

  - Používateľská príručka

    - Bežný používateľ – Andrej, marek, martin

    - Admin – timo, tomáš