## Zápisnica 12

Téma stretnutia:

- Reprezentácia pluginov v systéme a ich správa. Voľba typu úložiska pre informácie o pluginoch. Návrh spôsobu akým bude používateľské rozhranie prezentovať možnosti pluginu pri jeho používaní ale aj pri jeho pridávaní do systému.

- Možnosti transformácie jednotlivých súborových štandardov na iné štandardy. Návrh ako zobrazovať údaje načítané zo súborov.

- Plán práce na projekte v letnom semesteri, dlhodobé úlohy a  formálna stránka dokumentácie.

| Dátum | Čas | Miesto | Prítomní členovia | Neprítomní členovia | zapisovateľ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. 2011 | 18:00 | D124 | Bc. Pavol Briš Bc. Ján Janičkovič Ing. Matej Jurikovič Bc. Peter Jurík Bc. Jozef Vicen | Bc. Marián Bednár | Bc. Peter Jurík |

Pedagogický vedúci:

- Ing. Matej Jurikovič

Ciele stretnutia:

- Navrhnúť prostriedky a spôsob pri implementácií systému a konkrétne pri správe pluginov.

- Navrhnúť niektoré prvky používateľského rozhrania.

- Zdokonaliť spôsob tvorby dokumentácie (dokumentácia, riadenie projektu a zápisnice).

Priebeh stretnutia:

- Kontrola plnenia jednotlivých úloch z predchádzajúceho stretnutia a upozornenie na nedostatky pri plnení týchto úloh.

- Diskusia o implementácii správy pluginov t.j. spôsob uloženia informácií o plugine a spôsob prezentácie funkcionality pluginu používateľovi.

- Diskusia o transformáciách medzi súborovými štandardmi, možnosti ich zobrazenia, upravovania a prípadné zvýraznenie syntaxe.

- Stanovenie a rozdelenie úloh do budúceho stretnutia.

Kontrola plnenia úloh:

| ID | Úloha | Zodpovedný | Ukončené | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Zhotoviť funkčnú špecifikáciu systému. | Bc. Ján Janičkovič | trvá | 9.3.2011 |
| 10.2 | Zhotoviť plán na letný semester. | Bc. Peter Jurík | 2.3.2011 |  |
| 10.3 | Návrh vhodnej XML štruktúry reprezentácie pluginov. | Bc. Ján Janičkovič | trvá | 9.3.2011 |
| 10.4 | Vyhotovenie návrhu používateľského rozhrania pre transformačné pluginy. | Bc. Jozef Vicen | 2.3.2011 |  |
| 10.5 | Tvorba pluginu – konverzia podporovaných súborových štandardov do VHDL. | Bc. Pavol Briš Bc. Peter Jurík | trvá | 23.3.2011 |
| 10.6 | Práca na jadre systému (návrh a implementácia). | Bc. Ján Janičkovič Bc. Pavol Briš | Dlhodobá úloha | 20.4.2011 |
| 10.7 | Priebežná aktualizácia webu | Bc. Marián Bednár | Dlhodobá úloha | 11.5.2011 |
| 10.8 | Tvorba dokumentácie | Bc. Peter Jurík Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár | Dlhodobá úloha | 20.4.2011 |
| 10.9 | Tvorba dokumentácie riadenia | Bc. Peter Jurík | Dlhodobá úloha | 20.4.2011 |

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| ID | Úloha | Zodpovedný | Predpokladané ukončenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Zhotoviť funkčnú špecifikáciu systému. | Bc. Ján Janičkovič | 9.3.2011 |
| 10.3 | Návrh vhodnej XML štruktúry reprezentácie pluginov. | Bc. Ján Janičkovič | 9.3.2011 |
| 10.5 | Tvorba pluginu – konverzia podporovaných súborových štandardov do VHDL. | Bc. Pavol Briš Bc. Peter Jurík | 23.3.2011 |
| 10.6 | Práca na jadre systému (návrh a implementácia). | Bc. Ján Janičkovič Bc. Pavol Briš | 20.4.2011 |
| 10.7 | Priebežná aktualizácia webu. | Bc. Marián Bednár | 11.5.2011 |
| 10.8 | Tvorba dokumentácie. | Bc. Peter Jurík Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár | 20.4.2011 |
| 10.9 | Tvorba dokumentácie riadenia. | Bc. Peter Jurík | 20.4.2011 |
| 11.1 | Analyzovať možnosti konverzie medzi jednotlivými súborovými štandardmi. | Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár | 9.3.2011 |
| 11.2 | Práca na textovom editore a zvýrazňovaní syntaxe. | Bc. Pavol Briš | 9.3.2011 |