## Zápisnica 21

Téma stretnutia:

- Určenie posledných úloh a ukončenie projektu.

- Výstup tímového projektu.

- Posledné úpravy dokumentácie.

| Dátum | Čas | Miesto | Prítomní členovia | Neprítomní členovia | zapisovateľ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5. 2011 | 18:00 | D124 | Ing. Matej Jurikovič Bc. Pavol Briš Bc. Ján Janičkovič Bc. Jozef Vicen | Bc. Peter Jurík Bc. Marián Bednár | Bc. Jozef Vicen |

Pedagogický vedúci:

- Ing. Matej Jurikovič

Ciele stretnutia:

- Diskusia k finálnej verzii programovej časti projektu.

- Diskusia k finálnej verzii dokumentácie.

- Rozdelenie posledných úloh.

Priebeh stretnutia:.

- Predvedenie poslednej vylepšenej verzie programového systému.

- Diskusia k ukončeniu posledných prác na projekte a k jeho odovzdaniu.

Kontrola plnenia úloh:

| ID | Úloha | Zodpovedný | Ukončené | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.7 | Priebežná aktualizácia webu. | Bc. Marián Bednár | trvá | 11.5.2011 |
| 17.1 | Doplnenie špecifikácie XML. | Bc. Ján Janičkovič | trvá | 9.5.2011 |
| 17.2 | Tvorba dokumentácie riadenia. | Bc. Marián Bednár | trvá | 11.5.2011 |
| 17.3 | Úprava dokumentácie. | Bc. Jozef Vicen | trvá | 11.5.2011 |
| 17.4 | Testovanie systému. | všetci členovia tímu | trvá | 11.5.2011 |
| 17.5 | Úpravy systému. | Bc. Pavol Briš Bc. Peter Jurík Bc. Ján Janičkovič | trvá | 11.5.2011 |

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| ID | Úloha | Zodpovedný | Predpokladané ukončenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.7 | Priebežná aktualizácia webu. | Bc. Marián Bednár | 11.5.2011 |
| 17.1 | Doplnenie špecifikácie XML. | Bc. Ján Janičkovič | 9.5.2011 |
| 17.2 | Úprava dokumentácie riadenia. | Bc. Marián Bednár | 11.5.2011 |
| 17.3 | Úprava dokumentácie. | Bc. Jozef Vicen | 11.5.2011 |
| 17.4 | Testovanie systému. | všetci členovia tímu | 11.5.2011 |
| 17.5 | Úpravy systému. | Bc. Pavol Briš Bc. Peter Jurík Bc. Ján Janičkovič | 11.5.2011 |