## Zápisnica 6

Téma stretnutia:

- Prezentovanie analýzy vývojových softvérových prostredí pre súborové štandardy. Zhodnotenie stavu analýzy a prezentácia hrubého návrhu riešenia. Upresnenie formy a obsahu dokumentácie projektu a určenie ďalšej práce.

| Dátum | Čas | Miesto | Prítomní členovia | Neprítomní členovia | zapisovateľ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. 11. 2010 | 16:45 | D 125 | Bc. Marián Bednár Bc. Pavol Briš Bc. Ján Janičkovič Ing. Matej Jurikovič Bc. Jozef Vicen Bc. Peter Jurík |  | Bc. Jozef Vicen |

Pedagogický vedúci:

- Ing. Matej Jurikovič

Ciele stretnutia:

- Prezentovať výsledky analýzy vývojových softvérových prostredí.

- Prezentovať výsledky celkovej analýzy a jej formy.

- Prezentovať hrubý návrh riešenia projektu a špecifikáciu požiadaviek.

- Dohodnutie sa na konečnej forme a obsahu prvej časti dokumentácie a dokumentácie riadenia pred odovzdaním.

Priebeh stretnutia:

- Zhodnotenie špecifikácie požiadaviek na vytváraný systém.

- Zhodnotenie hrubého návrhu riešenia.

- Zhodnotenie výslednej analýzy.

- Vyhodnotenie výsledkov analýzy vývojových softvérových prostredí.

- Návrh a rozdelenie ďalšej práce

Kontrola plnenia úloh:

| ID | Úloha | Zodpovedný | Ukončené | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Návrh pridávania funkčných celkov (pluginov) do nášho systému. Doplniť web. | Bc. Marián Bednár | 8.11.2010 |  |
| 5.2 | Analýza vývojových softvérových prostredí pre analyzované formáty. Zhodnotenie analýzy. | Bc. Pavol Briš | 8.11.2010 |  |
| 5.3 | Návrh rozhrania systému a spôsobu pridávania funkčných celkov. | Bc. Ján Janičkovič | trvá | Úloha bude ďalej spracovaváná a dopĺňaná. |
| 5.4 | Úprava a formátovanie výsledného dokumentu analýzy a zjednotenie slohových štýlov. Zhodnotenie analýzy. | Bc. Jozef Vicen | 8.11.2010 |  |
| 5.5 | Špecifikácia požiadaviek na náš systém. | Bc. Peter Jurík | 8.11.2010 |  |

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| ID | Úloha | Zodpovedný | Predpokladané ukončenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Doplniť web. | Bc. Marián Bednár | 11.11.2010 |
| 6.2 | Dokončenie analýzy vývojových softvérových prostredí pre analyzované formáty. | Bc. Pavol Briš | 11.11.2010 |
| 6.3 | Analýza editorov. | Bc. Ján Janičkovič | 11.11.2010 |
| 6.4 | Posledné celkové úpravy formálnej stránky dokumentácie. Zhodnotenie analýzy. | Bc. Jozef Vicen | 11.11.2010 |
| 6.5 | Kontrola formy a úpravy dokumentácie podľa doporučeného vzoru. Dokončenie dokumentácie riadenia. | Bc. Peter Jurík | 11.11.2010 |
| 6.6 | Doplnenie použitých zdrojov pri tvorbe jednotlivých častí analýzy. | Všetci členovia tímu | 15.11.2010 |
| 5.3 | Návrh rozhrania systému a spôsobu pridávania funkčných celkov. | Všetci členovia tímu | 15.11.2010 |