## Zápisnica 3

Téma stretnutia:

- Zhodnotenie výsledkov analýzy súborových systémov a softvérových nástrojov a rozdelenie

ďalšej práce

| Dátum | Čas | Miesto | Prítomní členovia | Neprítomní členovia | zapisovateľ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. 10. 2010 | 16:45 | D 125 | Bc. Marián Bednár Bc. Pavol Briš Bc. Ján Janičkovič Ing. Matej Jurikovič Bc. Jozef Vicen Bc. Peter Jurík |  | Bc. Peter Jurík |

Pedagogický vedúci:

- Ing. Matej Jurikovič

Ciele stretnutia:

- Prezentovať výsledky analýzy súborových systémov a softvérových nástrojov

- Na základe analýzy sa dohodnúť na ďalšom postupe

Priebeh stretnutia:

- Vyhodnotenie analýzy súborových systémov

- Vyhodnotenie analýzy softvérových nástrojov

- Návrh a rozdelenie ďalšej práce

Kontrola plnenia úloh:

| ID | Úloha | Zodpovedný | Ukončené | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Analýza BLIFF, webová stránka. | Bc. Marián Bednár | 18.10.2010 | Analyzovať iné súborové systémy |
| 2.2 | Analýza SLIFF. | Bc. Pavol Briš | 18.10.2010 | Doplniť |
| 2.3 | Analýza softvérových nástrojov. | Bc. Ján Janičkovič | 18.10.2010 |  |
| 2.4 | Analýza KISS. | Bc. Jozef Vicen | 18.10.2010 | Doplniť |
| 2.5 | Analýza BDS. | Bc. Peter Jurík | trvá | Rozpracované; Čakanie na materiály |

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| ID | Úloha | Zodpovedný | Predpokladané ukončenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Rozšíriť analýzu súborových systémov o PAL, príp. iné. | Bc. Marián Bednár | 25.10.2010 |
| 3.2 | Analýza grafických a textových editorov na konečné stavové automaty a Petriho siete. | Bc. Pavol Briš | 25.10.2010 |
| 3.3 | Príprava softvérových nástrojov na správu projektu. | Bc. Ján Janičkovič | 25.10.2010 |
| 3.4 | Doplnenie analýzy KISS, príp. rozšírenie o iné. | Bc. Jozef Vicen | 25.10.2010 |
| 2.5 | Analýza BDS a prípadná spolupráca na iných úlohách v tíme. | Bc. Peter Jurík | 25.10.2010 |