## Zápisnica 13

Téma stretnutia:

- Predvedenie textového editora a  XML štruktúra reprezentácia pluginov.

- Skoordinovať postup programátorov v implementácii jadra systému a samotných pluginov.

- Pozmeniť dlhodobé práce jednotlivých členov tímu.

| Dátum | Čas | Miesto | Prítomní členovia | Neprítomní členovia | zapisovateľ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.3. 2011 | 18:00 | D124 | Bc. Pavol Briš Bc. Ján Janičkovič Ing. Matej Jurikovič Bc. Peter Jurík Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár |  | Bc. Marián Bednár |

Pedagogický vedúci:

- Ing. Matej Jurikovič

Ciele stretnutia:

- Zosúladiť postup programátorov pri vývoji jadra a pluginov systému.

- Prezentovať textový editor systému a diskusia k nemu.

- Znovu prerozdelenie niektorých úloh.

- Pozmeniť spôsob tvorby dokumentácie (dokumentácia, riadenie projektu a zápisnice).

Priebeh stretnutia:

- Diskusia k textovému editoru systému a dohodnutie ďalších možnosti funkcionality editora.

- Predvedenie textového editora.

- Zhodnotenie a diskusia k XML štruktúre reprezentácie pluginov. Načítavanie, mapovanie a ukladanie do XML z časti hotové.

- Zhodnotenie progresu pri implementácii editora a jadra systému. Koordinovanie programátorov pri implementácii a diskusia ohľadne depozitáru.

- Stanovenie a rozdelenie úloh do budúceho stretnutia.

Kontrola plnenia úloh:

| ID | Úloha | Zodpovedný | Ukončené | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Zhotoviť funkčnú špecifikáciu systému. | Bc. Ján Janičkovič | 9.3.2011 |  |
| 10.3 | Návrh vhodnej XML štruktúry reprezentácie pluginov. | Bc. Ján Janičkovič | 9.3.2011 |  |
| 10.5 | Tvorba pluginu – konverzia podporovaných súborových štandardov do VHDL. | Bc. Pavol Briš Bc. Peter Jurík | trvá | 23.3.2011 |
| 10.6 | Práca na jadre systému (návrh a implementácia). | Bc. Ján Janičkovič Bc. Pavol Briš | trvá | 23.3.2011 |
| 10.7 | Priebežná aktualizácia webu | Bc. Marián Bednár | trvá | 11.5.2011 |
| 10.8 | Tvorba dokumentácie. | Bc. Peter Jurík Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár | Dlhodobá úloha | 20.4.2011 |
| 10.9 | Tvorba dokumentácie riadenia. | Bc. Peter Jurík | Dlhodobá úloha | 20.4.2011 |
| 11.1 | Analyzovať možnosti konverzie medzi jednotlivými súborovými štandardmi. | Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár | trvá | 16.3.2011 |
| 11.2 | Práca na textovom editore a zvýrazňovaní syntaxe. | Bc. Pavol Briš | Dlhodobá úloha | 20.4.2011 |

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| ID | Úloha | Zodpovedný | Predpokladané ukončenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.5 | Tvorba pluginu – konverzia podporovaných súborových štandardov do VHDL. | Bc. Pavol Briš Bc. Peter Jurík | 23.3.2011 |
| 10.6 | Práca na jadre systému (návrh a implementácia). | Bc. Ján Janičkovič Bc. Pavol Briš | 23.3.2011 |
| 10.7 | Priebežná aktualizácia webu | Bc. Marián Bednár | 11.5.2011 |
| 10.8 | Tvorba dokumentácie. | Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár | 20.4.2011 |
| 10.9 | Tvorba dokumentácie riadenia. | Bc. Marián Bednár Bc. Jozef Vicen | 20.4.2011 |
| 11.1 | Analyzovať možnosti konverzie medzi jednotlivými súborovými štandardmi. | Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár | 16.3.2011 |
| 11.2 | Práca na textovom editore a zvýrazňovaní syntaxe. | Bc. Pavol Briš | 20.4.2011 |
| 12.1 | Vyčistenie a upravenie kódu. | Bc. Ján Janičkovič | 16.3.2011 |
| 12.2 | Konfigurácia programu pri spúšťaní z príkazového riadku. | Bc. Ján Janičkovič | 6.4.2011 |
| 12.4 | Spojenie text. editora s jadrom systému. | Bc. Ján Janičkovič Bc. Pavol Briš | 13.4.2011 |