## Zápisnica 11

Téma stretnutia:

- Sumarizácia dosiahnutých výsledkov práce na projekte v zimnom semestri

- Načrtnutie zámerov pri vývoji výsledného systému.

| Dátum | Čas | Miesto | Prítomní členovia | Neprítomní členovia | zapisovateľ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.2. 2011 | 18:00 | D124 | Bc. Marián Bednár Bc. Pavol Briš Bc. Ján Janičkovič Ing. Matej Jurikovič Bc. Peter Jurík Bc. Jozef Vicen |  | Bc. Marián Bednár |

Pedagogický vedúci:

- Ing. Matej Jurikovič

Ciele stretnutia:

- Sumarizácia práce v zimnom semestri.

- Na základe získaných informácii rozhodnúť o ďalšom kroku našej práce.

Priebeh stretnutia:

- Diskusia o výsledkoch tímového projektu zo zimného semestra (dokumentácia a prototyp).

- Návrh a rozdelenie ďalšej práce.

Kontrola plnenia úloh:

| ID | Úloha | Zodpovedný | Ukončené | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Doplnenie návrhu systému. | Bc. Marián Bednár Bc. Pavol Briš | 13.12.2010 |  |
| 7.4 | Návrh a špecifikácia rozhraní potrebných pre implementáciu prototypu. | Bc. Ján Janičkovič | 13.12.2010 |  |
| 8.4 | Analýza programu BlueSpec. | Bc. Ján Janičkovič | 13.12.2010 |  |
| 9.2 | Zhotoviť krátky opis prototypu nášho systému. | Bc. Ján Janičkovič | 13.12.2010 |  |
| 8.5 | Analýza programu SML-SYS. | Bc. Jozef Vicen | 13.12.2010 |  |
| 8.6 | Úprava a formátovanie dokumentácie. | Bc. Jozef Vicen | 13.12.2010 |  |
| 9.3 | Doplniť dokumentáciu riadenia. | Bc. Peter Jurík | 13.12.2010 |  |

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| ID | Úloha | Zodpovedný | Predpokladané ukončenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Zhotoviť funkčnú špecifikáciu systému. | Bc. Ján Janičkovič | 9.3.2011 |
| 10.2 | Zhotoviť plán na letný semester. | Bc. Peter Jurík | 2.3.2011 |
| 10.3 | Návrh vhodnej XML štruktúry reprezentácie pluginov. | Bc. Ján Janičkovič | 9.3.2011 |
| 10.4 | Vyhotovenie návrhu používateľského rozhrania pre transformačné pluginy. | Bc. Jozef Vicen | 2.3.2011 |
| 10.5 | Tvorba pluginu – konverzia podporovaných súborových štandardov do VHDL. | Bc. Pavol Briš Bc. Peter Jurík | 23.3.2011 |
| 10.6 | Práca na jadre systému (návrh a implementácia). | Bc. Ján Janičkovič Bc. Pavol Briš | 20.4.2011 |
| 10.7 | Priebežná aktualizácia webu | Bc. Marián Bednár | 11.5.2011 |
| 10.8 | Tvorba dokumentácie | Bc. Peter Jurík Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár | 20.4.2011 |
| 10.9 | Tvorba dokumentácie riadenia | Bc. Peter Jurík | 20.4.2011 |