## Zápisnica 18

Téma stretnutia:

- Progres v implementácií systému.

- Obsah a tvorba dokumentácie.

| Dátum | Čas | Miesto | Prítomní členovia | Neprítomní členovia | zapisovateľ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.4. 2011 | 18:00 | D124 | Ing. Matej Jurikovič Bc. Peter Jurík Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár Bc. Ján Janičkovič | Bc. Pavol Briš | Bc. Jozef Vicen |

Pedagogický vedúci:

- Ing. Matej Jurikovič

Ciele stretnutia:

- Navrhnúť postup programátorov pri ukončovaní tvorby systému.

- Navrhnúť spôsob testovania systému.

- Rozhodnúť o všetkých potrebných častiach dokumentácie.

- Na základe získaných informácií rozhodnúť o ďalších krokoch pri vývoji systému.

Priebeh stretnutia:

- Diskusia o progrese pri implementácii jadra systému, o funkčnosti jeho prvej beta verzie a o jej testovaní.

- Diskusia k tvorbe a odovzdaniu dokumentácie a používateľskej príručky.

- Stanovenie a rozdelenie úloh, resp. predĺženie termínov už existujúcich úloh.

Kontrola plnenia úloh:

| ID | Úloha | Zodpovedný | Ukončené | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.6 | Práca na jadre systému (návrh a implementácia). | Bc. Ján Janičkovič Bc. Pavol Briš | trvá | 20.4.2011 |
| 10.7 | Priebežná aktualizácia webu. | Bc. Marián Bednár | trvá | 11.5.2011 |
| 10.8 | Tvorba dokumentácie. | Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár | Dlhodobá úloha | 20.4.2011 |
| 10.9 | Tvorba dokumentácie riadenia. | Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár | Dlhodobá úloha | 20.4.2011 |
| 10.5 | Tvorba pluginu – konverzia podporovaných súborových štandardov do VHDL. | Bc. Pavol Briš Bc. Peter Jurík | trvá | 20.4.2011 |
| 12.4 | Spojenie textového editora s jadrom systému. | Bc. Ján Janičkovič Bc. Pavol Briš | 13.4.2011 |  |
| 14.1 | Tvorba používateľskej príručky a grafiky pre textový editor | všetci členovia tímu | trvá | 20.4.2011 |
| 14.2 | Testovanie textového editora v rôznych prostrediach. | všetci členovia tímu | trvá | 20.4.2011 |
| 15.1 | Testovanie pridávania, odoberania a editovania pluginov | všetci členovia tímu | trvá | 20.4.2011 |

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| ID | Úloha | Zodpovedný | Predpokladané ukončenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.6 | Práca na jadre systému (návrh a implementácia). | Bc. Ján Janičkovič Bc. Pavol Briš | 20.4.2011 |
| 10.7 | Priebežná aktualizácia webu. | Bc. Marián Bednár | 11.5.2011 |
| 10.8 | Tvorba dokumentácie. | Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár | 20.4.2011 |
| 10.9 | Tvorba dokumentácie riadenia. | Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár | 20.4.2011 |
| 10.5 | Tvorba pluginu – konverzia podporovaných súborových štandardov do VHDL. | Bc. Pavol Briš Bc. Peter Jurík | 20.4.2011 |
| 14.1 | Tvorba používateľskej príručky a grafiky pre textový editor. | všetci členovia tímu | 20.4.2011 |
| 14.2 | Testovanie textového editora v rôznych prostrediach. | všetci členovia tímu | 20.4.2011 |
| 15.1 | Testovanie pridávania, odoberania a editovania pluginov | všetci členovia tímu | 20.4.2011 |
| 16.1 | Zdokumentovanie špecifikácie požiadaviek na pluginy. | Bc. Peter Jurík | 20.4.2011 |