## Zápisnica 5

Téma stretnutia:

- Zhodnotenie analýzy softvérových systémov, ktoré používajú rôzne formáty súborov.

Zhodnotenie analýzy ako celku a určenie ďalšej práce.

| Dátum | Čas | Miesto | Prítomní členovia | Neprítomní členovia | zapisovateľ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. 11. 2010 | 16:45 | D 125 | Bc. Marián Bednár Bc. Pavol Briš Bc. Ján Janičkovič Ing. Matej Jurikovič Bc. Peter Jurík | Bc. Jozef Vicen | Bc. Marián Bednár |

Pedagogický vedúci:

- Ing. Matej Jurikovič

Ciele stretnutia:

- Prezentovať výsledky analýzy vývojových softvérových prostredí pre BDS

- Prezentovať výsledky analýzy softvérových nástrojov pracujúcich s BLIF, KISS, SLIF aPAL

- Prezentovať analýzu ako celok

- Na základe analýzy sa dohodnúť na ďalšom postupe

Priebeh stretnutia:

- Vyhodnotenie analýzy vývojových softvérových prostredí pre BDS

- Vyhodnotenie analýzy softvérových nástrojov pracujúcich s BLIF, KISS, SLIF a PAL

- Vyhodnotenie analýzy

- Návrh a rozdelenie ďalšej práce

Kontrola plnenia úloh:

| ID | Úloha | Zodpovedný | Ukončené | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Analýza vývojových softvérových prostredí pre PAL, príp. iné. | Bc. Marián Bednár | 4.11.2010 |  |
| 4.2 | Analýza vývojových softvérových prostredí pre SLIF. | Bc. Pavol Briš | 4.11.2010 |  |
| 4.3 | Postupná integrácia analýzy súborových systémov. | Bc. Ján Janičkovič | 4.11.2010 |  |
| 4.4 | Analýza vývojových softvérových prostredí pre KISS príp. Rozšírenie o iné. | Bc. Jozef Vicen | 4.11.2010 |  |
| 4.5 | Analýza vývojových softvérových prostredí pre BDS. | Bc. Peter Jurík | 4.11.2010 |  |

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| ID | Úloha | Zodpovedný | Predpokladané ukončenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Návrh pridávania funkčných celkov(pluginov) do nášho systému. Doplniť web. | Bc. Marián Bednár | 8.11.2010 |
| 5.2 | Analýza vývojových softvérových prostredí pre analyzované formáty. Zhodnotenie analýzy. | Bc. Pavol Briš | 8.11.2010 |
| 5.3 | Návrh rozhrania systému a spôsobu pridávania funkčných celkov. | Bc. Ján Janičkovič | 8.11.2010 |
| 5.4 | Úprava a formátovanie výsledného dokumentu analýzy a zjednotenie slohových štýlov. Zhodnotenie analýzy. | Bc. Jozef Vicen | 8.11.2010 |
| 5.5 | Špecifikácia požiadaviek na náš systém. | Bc. Peter Jurík | 8.11.2010 |