# Zápis z 1. stretnutia tímu č.18

Dátum: 		4.10.2010

Čas: 		11:00

Miesto: 		D-03, FIIT STU BA

Pedagóg: 		Ing. Juraj Štefanovič, PhD.

Účastníci: 	Bc. Andrej Babinec, Bc. Matej Budzel, Bc. Martin Mihálik, 
	Bc. Matej Podstrelenec, Bc. Dárius Šilhár, Bc. Vladislav Zálešák

Zapísal:		Bc. Dárius Šilhár

Téma stretnutia

Úvodné stretnutie, rozdelenie rolí a prvých úloh.

Opis stretnutia

- diskusia o obsahu a forme zápisov zo stretnutí

- diskusia o webovej stránke tímu

  - odsúhlasený dizajn, s ktorým prišiel Matej B.

  - Matej P. sa ponúkol na naprogramovanie stránky, časť už spravil pred stretnutím

- diskusia o tvorbe papierovej dokumentácie a o jej uchovávaní na jednom mieste

  - Dário sa ponúkol, že do ďalšieho stretnutia zaobstará zakladač

- rozdelenie úloh v tíme – boli určené na základe tém esejí, ktoré máme vytvoriť na predmete MSI

  - vedúci tímu bol určený hlasovaním

  - výsledné rozdelenie je v prílohe A

Úlohy do ďalšieho stretnutia

| ID | Úloha | Člen tímu | Dátum zadania | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Graficky návrh stránky | Matej B. | 4.10.2010 | 25.10.2010 |
| 1.2 | Vytvorenie webovej stránky tímu | Matej P. | 4.10.2010 | 25.10.2010 |
| 1.3 | Pripravenie zakladača na dokumentáciu, úvodnej strany | Dárius | 4.10.2010 | 11.10.2010 |
| 1.4 | Vyhľadať informácie o podobných projektoch | Andrej Martin | 4.10.2010 | 11.10.2010 |
| 1.5 | Naštudovať prehľad technológií, ktoré možno použiť na tvorbu obohatenej reality | Vladislav | 4.10.2010 | 11.10.2010 |

Poznámka:

Na budúcom stretnutí bude zapisovateľom Matej B.

Príloha A

Roly členov v tíme:

Andrej Babinec 	– manažér rizík

Matej Budzel 		– vedúci tímu

Martin Mihálik 	– manažér plánovania, zástupca vedúceho

Matej Podstrelenec 	– manažér kvality

Dárius Šilhár 		– manažér dokumentovania

Vladislav Zálešák	– manažér podporných metód