# Zápis z 3. stretnutia tímu č.18

Dátum: 		18.10.2010

Čas: 		11:00

Miesto: 		D-03, FIIT STU BA

Pedagóg: 		Ing. Juraj Štefanovič, PhD.

Účastníci: 	Bc. Andrej Babinec, Bc. Matej Budzel, Bc. Martin Mihálik, 
	Bc. Matej Podstrelenec, Bc. Vladislav Zálešák

Neprítomní:	Bc. Dário Šilhár

Zapísal:		Bc. Andrej Babinec

Téma stretnutia

Diskusia o vykonanej analýze a spresnenie zacielenia projektu.

Vyhodnotenie úloh z predošlého týždňa

| ID | Úloha | Člen tímu | Dátum zadania | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Grafický návrh stránky | Matej B. | 4.10.2010 | 25.10.2010 | prebieha |
| 1.2 | Vytvorenie webovej stránky tímu | Matej P. | 4.10.2010 | 25.10.2010 | prebieha |
| 2.1 | Analýza platformy ARToolKit | Matej P. | 11.10.2010 | 18.10.2010 | OK |
| 2.2 | Vyhľadať informácie o riešeniach využitia obohatenej reality | Dárius Martin | 11.10.2010 | 18.10.2010 | OK |
| 2.3 | Analýza kamier | Andrej | 11.10.2010 | 18.10.2010 | OK |
| 2.4 | Analýza SVN a vytvorenie repozitára | Matej B. | 11.10.2010 | 18.10.2010 | OK |
| 2.5 | Analýza vizualizačných knižníc a nástrojov | Vladislav | 11.10.2010 | 18.10.2010 | OK |
| 2.6 | Spísanie celosemestrálneho plánu projektu a jeho zverejnenie na webstránke | Martin | 11.10.2010 | 18.10.2010 | OK |

Opis stretnutia

- Účastníci stretnutia zreferovali získane poznatky vyplývajúce z úloh zadaných na minulom stretnutí.

  - Matej P. stručne analyzoval platformu ARToolKit a možnosti jej rozšírenia.

  - Vladislav analyzoval projekt AndAR využívajúci ARToolKit určený pre mobilnú platformu Android.

  - Andrej analyzoval možnosti zachytávania videa pomocou rôznych zariadení.

- Na základe uvedených poznatkov sa rozbehla diskusia ohľadom vytvorenia aplikácie pre platformu Android využívajúcu AndAR a fotoaparát mobilného zariadenia(telefónu) pre zachytenie videa.

  - Diskusia ohľadom využitia QR kódu na identifikáciu objektov.

- Návrh aplikácie, ktorá by skenovala QR kódy a na základe identifikácie objektu pomocou QR kódu by aplikácia zistila údaje o objekte. Takto získaný objekt by bolo následne možné vykresliť do videa.

- Po predchádzajúcej diskusii sme sa spoločne zhodli pre orientácia na platformu Android.

- Matej B. spísal zoznam technológií, ktoré budeme pri vytváraní našej aplikácie používať.

Úlohy do ďalšieho stretnutia

| ID | Úloha | Člen tímu | Dátum zadania | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Grafický návrh stránky | Matej B. | 4.10.2010 | 25.10.2010 |
| 1.2 | Vytvorenie webovej stránky tímu | Matej P. | 4.10.2010 | 25.10.2010 |
| 3.1 | Dokončenie analýzy platformy ARToolKit | Matej P. | 18.10.2010 | 25.10.2010 |
| 3.2 | Vyhľadať ďalšie informácie o riešeniach využitia obohatenej reality | Martin | 18.10.2010 | 25.10.2010 |
| 3.3 | Dokončenie analýzy kamier | Andrej | 18.10.2010 | 25.10.2010 |
| 3.4 | Analýza využitia AR v mobiloch | Matej B. | 18.10.2010 | 25.10.2010 |
| 3.5 | Analýza QR kódu | Matej B. | 18.10.2010 | 25.10.2010 |
| 3.6 | Dokončenie analýzy vizualizačných knižníc a nástrojov | Vladislav | 18.10.2010 | 25.10.2010 |

Poznámka:

Na budúcom stretnutí bude zapisovateľom Vladislav.