# Zápis z 8. stretnutia tímu č.18

Dátum: 		29.11.2010

Čas: 		11:00

Miesto: 		D-03, FIIT STU BA

Pedagóg: 		Ing. Juraj Štefanovič, PhD.

Účastníci: 	Bc. Andrej Babinec, Bc. Matej Budzel, Bc. Martin Mihálik, 
	Bc. Matej Podstrelenec, Bc. Dárius Šilhár, Bc. Vladislav Zálešák

Zapísal:		Bc. Matej Budzel

Téma stretnutia

Vyhodnotenie priebehu prototypu, určenie posledných implementačných úloh k prototypovaniu

Vyhodnotenie úloh z predošlého týždňa

| ID | Úloha | Člen tímu | Dátum zadania | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Vytvorenie ukážkovej aplikácie, ktorej cieľom je načítať z QR kódu informácie | Dárius, Martin | 15.11.2010 | 29.11.2010 | Rozprac. |
| 6.4 | Výskum vytvárania 3D modelov. Vytvorenie modelu na prototyp. | Andrej | 15.11.2010 | 29.11.2010 | Rozprac. |
| 7.1 | Ďalší vývoj ukážkovej aplikácie pre NyARToolKit, testovanie cez skutočné zariadenie | Matej P., Vlado | 22.11.2010 | 29.11.2010 | OK |
| 7.2 | Rozpracovať use case modely | Matej B. | 22.11.2010 | 29.11.2010 | OK |
| 7.3 | Vyskúšať využitie kamery na virtuálnom stroji so systémom Android | Matej B. | 22.11.2010 | 29.11.2010 | OK |
| 7.4 | Vytvorenie ukážkového grafického rozhrania | Martin | 22.11.2010 | 29.11.2010 | Rozprac. |

Opis stretnutia

- Matej B. oznámil, že pokusy pracovať s Androidom na virtuálnom stroji zlyhali. K stroju sa síce podarilo pripojiť z prostredia Eclipse, ale nepodarilo sa sfunkčniť webcameru.

- Diskutovali sme o vytvorených prípadoch použitia

- Diskutovali sme o návrhu riešenia – spíše ho Matej B.

- Dário oznámil, že je problém sfunkčniť rozpoznávanie QR kódu cez aplikáciu v telefóne – pracovali sme na to spolu, zatiaľ neúspešne – úloha sa presúva do ďalšieho týždňa

- Andrej nás oboznámil so svojim pokrokom v práci s aplikáciou na tvorbu 3D modelov – budúci týždeň by mal mať vytvorené prvé modely

- Vlado a Matej P. predviedli ukážkovú aplikáciu vytvorenú cez Andar (aplikácia priamo pre Android, využívajúca ARToolKit) – rozhodli sa, že namiesto ARToolKitu budú používať Andar.

- Martin nás oboznámil so svojim pokrokom pri tvorbe grafického rozhrania – vytvoril jednoduchú ukážku s niekoľkými tlačidlami – do budúceho týždňa aplikuje poznatky pre naše potreby.

Úlohy do ďalšieho stretnutia

| ID | Úloha | Člen tímu | Dátum zadania | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Ďalší vývoj ukážkovej aplikácie, ktorej cieľom je načítať z QR kódu informácie, testovanie cez skutočné zariadenie | Dárius, Martin | 22.11.2010 | 6.12.2010 |
| 6.4 | Vytvorenie ďalších modelov pre prototyp. | Andrej | 22.11.2010 | 6.12.2010 |
| 7.4 | Vytvorenie ukážkového grafického rozhrania | Martin | 22.11.2010 | 6.12.2010 |
| 8.1 | Spísanie návrhu systému | Matej B. | 29.11.2010 | 6.12.2010 |
| 8.2 | Vytvorenie vlastnej aplikácie s využitím Andar | Matej P., Vlado | 29.11.2010 | 6.12.2010 |

Poznámka:

Na budúcom stretnutí bude zapisovateľom Andrej.