# Zápis z 9. stretnutia tímu č.18

Dátum: 		6.12.2010

Čas: 		11:00

Miesto: 		D-03, FIIT STU BA

Pedagóg: 		Ing. Juraj Štefanovič, PhD.

Účastníci: 	Bc. Andrej Babinec, Bc. Matej Budzel, Bc. Martin Mihálik, 
	Bc. Matej Podstrelenec, Bc. Dárius Šilhár, Bc. Vladislav Zálešák,

Mgr. Alena Kovárová

Zapísal:		Bc. Andrej Babinec

Téma stretnutia

Vyhodnotenie stavu prototypu, určenie posledných úloh v semestri

Vyhodnotenie úloh z predošlého týždňa

| ID | Úloha | Člen tímu | Dátum zadania | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Ďalší vývoj ukážkovej aplikácie, ktorej cieľom je načítať z QR kódu informácie, testovanie cez skutočné zariadenie | Dárius, Martin | 22.11.2010 | 6.12.2010 | OK |
| 6.4 | Vytvorenie ďalších modelov pre prototyp. | Andrej | 22.11.2010 | 6.12.2010 | OK |
| 7.4 | Vytvorenie ukážkového grafického rozhrania | Martin | 22.11.2010 | 6.12.2010 | OK |
| 8.1 | Spísanie návrhu systému | Matej B. | 29.11.2010 | 6.12.2010 | Rozprac. |
| 8.2 | Vytvorenie vlastnej aplikácie s využitím Andar | Matej P., Vlado | 29.11.2010 | 6.12.2010 | OK |

Opis stretnutia

- Už máme v tíme 4 telefóny a Androidom – okrem Mateja P. a Dária majú telefóny aj Andrej a Martin.

- Aplikácia sa prácu s QR kódmi sa nepodarilo sfunkčniť.

- Rozdelili sme si úlohy na ďalší týždeň – je potrebné spísať priebeh našich prác na prototype – každý člen napíše o to na čom pracoval.

- Diskutovali sme vytvorený návrh – Matej B. ho dopracuje

- Diskutovali sme s p. Štefanovičom obsah prezentácie – presnejšieho ho špecifikujeme na budúcom stretnutí.

- Navštívila nás Mgr. Kovárová – pedagogická vedúca tímu č.2 a dohodla sa s nami na dátume a čase stretnutia ohľadne prezentácií výstupu zimného semestra.

Úlohy do ďalšieho stretnutia

| ID | Úloha | Člen tímu | Dátum zadania | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Spísanie návrhu systému | Matej B. | 29.11.2010 | 13.12.2010 |
| 9.1 | Spísanie priebehu pri tvorbe prototypu aplikácie s využitím ZXing | Dário | 6.12.2010 | 13.12.2010 |
| 9.2 | Spísanie priebehu pri tvorbe prototypu aplikácie AR | Matej P. | 6.12.2010 | 13.12.2010 |
| 9.3 | Spísanie priebehu pri tvorbe prototypu grafického rozhrania | Martin | 6.12.2010 | 13.12.2010 |
| 9.4 | Spísanie priebehu pri tvorbe 3D modelov | Andrej | 6.12.2010 | 13.12.2010 |
| 9.5 | Spísanie priebehu pri inštalácií prostriedkov a pokusoch so sprevádzkovaním webcamery v emulátore | Vlado | 6.12.2010 | 13.12.2010 |
| 9.6 | Finalizácia dokumentácie | Dário, Matej B. | 6.12.2010 | 13.12.2010 |

Poznámka:

Na budúcom stretnutí bude zapisovateľom Vlado.