# Zápis z 11. stretnutia tímu č.18

Dátum: 		25. 2.2011

Čas: 		11:00

Miesto: 		D-03, FIIT STU BA

Pedagóg: 		Ing. Juraj Štefanovič, PhD.

Účastníci: 	Bc. Matej Budzel, Bc. Martin Mihálik, Bc. Matej Podstrelenec,

Bc. Dárius Šilhár, Bc. Vladislav Zálešák

Zapísal:		Bc. Martin Mihálik

Téma stretnutia

Diskutovanie rozvrhu semestra, rozdeľovanie úloh, diskutovanie úloh semestra, určenie hlavných termínov

Opis stretnutia

- Brainstrorming s cieľom prediskutovania úloh, čo treba spraviť v letnom semestri.

- Určenie rozloženia grafického rozhrania aplikácie.

- Dohodli sme sa na vzhľade hlavného menu a menu 3D modelov aplikácie.

- Určili sme, že aplikácia bude mať serverovú časť, ktorá bude tvoriť medzivrstvu pre dáta z viacerých zdrojov. Bude prijímať requesty z mobilu a dáta z katalógu.

- Určili sme že cieľom je jednoduchá konfigurovateľnosť pre viacero katalógov.

- Údaje do menu 3D modelov budú brané z XML.

Úlohy do ďalšieho stretnutia

| ID | Úloha | Člen tímu | Dátum zadania | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Analýza serverovej časti aplikácie | Vlado | 25.2.2011 | 4.3.2011 |
| 11.2 | Vytvorenie GUI, preskúmanie Zxing intent | Martin Matej P. | 25.2.2011 | 4.3.2011 |
| 11.3 | Preskúmanie možností zobrazenia modelu pomocou AndARu, vytvorenie 3D modelov | Matej B. | 25.2.2011 | 4.3.2011 |
| 11.4 | Preštudovať SQLLite databázu, ako funguje ukladanie súborov | Dario | 25.2.2011 | 4.3.2011 |

Poznámka:

Na budúcom stretnutí bude zapisovateľom Matej B.