# Zápis z 13. stretnutia tímu č.18

Dátum: 		11.3.2011

Čas: 		11:00

Miesto: 		CD-03, FIIT STU BA

Pedagóg: 		Ing. Juraj Štefanovič, PhD.

Účastníci: 	Bc. Matej Budzel, Bc. Martin Mihálik, 
	Bc. Matej Podstrelenec, Bc. Dárius Šilhár, Bc. Vladislav Zálešák

Zapísal:		Bc. Dárius Šilhár

Téma stretnutia

Postup implementácie a tvorba priebežnej správy do časopisu(TPcup).

Vyhodnotenie úloh z predošlého týždňa

| ID | Úloha | Člen tímu | Dátum zadania | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Analýza serverovej časti aplikácie | Vlado | 4.3.2011 | 11.3.2011 | OK |
| 11.2 | Vytvorenie GUI, preskúmanie Zxing intent | Martin Matej P. | 4.3.2011 | 11.3.2011 | OK |
| 11.3 | Preštudovať SQLLite databázu, ako funguje ukladanie súborov | Dárius | 4.3.2011 | 11.3.2011 | OK |
| 11.4 | Vytvorenie vlastných markerov a ich použitie v našej aplikácií | Matej B. | 4.3.2011 | 11.3.2011 | OK |

Opis stretnutia

- Zreferovali sme si pokrok od minulého týždňa.

- Rozhodli sme sa pre využitie SQLite databáz pre ukladanie opisných dát o modeloch. Ukladanie súborov prostredníctvom databázy zvážime až po vytvorení testovacej aplikácie.

- Matej B. implementoval testovaciu aplikáciu, ktorá priraďuje vlastným vytvoreným markerom vyrobené 3D modely.

- Väčšinu času stretnutia sme venovali písaniu časopisového článku ohľadne nášho projektu, motivácie a prínosov.

- V závere stretnutia sme vytvárali spoločné fotografie tímu aj spolu s projektovým vedúcim, pre účely TPcup-u

Úlohy do ďalšieho stretnutia

| ID | Úloha | Člen tímu | Dátum zadania | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Ďalšia analýza serverovej časti aplikácie | Vlado | 11.3.2011 | 18.3.2001 |
| 11.2 | Vytváranie aplikácie využívajúcej Zxing intent | Martin Matej P. | 11.3.2011 | 18.3.2001 |
| 11.3 | Vytváranie aplikácie využívajúcej SQLLite databázu. | Dárius | 11.3.2011 | 18.3.2001 |
| 11.4 | Vytvorenie aplikácie s využitím vlastných markerov. | Matej B. | 11.3.2011 | 18.3.2001 |

Poznámka:

Na budúcom stretnutí bude zapisovateľom Vlado.