# Zápis z 15. stretnutia tímu č.18

Dátum: 		25.3.2011

Čas: 		11:00

Miesto: 		CD-03, FIIT STU BA

Pedagóg: 		Ing. Juraj Štefanovič, PhD.

Účastníci: 	Bc. Matej Budzel, Bc. Martin Mihálik, 
	Bc. Matej Podstrelenec, Bc. Dárius Šilhár, Bc. Vladislav Zálešák

Zapísal:		Bc. Vladislav Zálešák

Téma stretnutia

Postup v implementácií, zameranie sa na grafické rozhranie mobilnej aplikácie.

Vyhodnotenie úloh z predošlého týždňa

| ID | Úloha | Člen tímu | Dátum zadania | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Predloženie prvého modelu servera. | Vlado | 18.3.2011 | 25.3.2011 | OK |
| 12.2 | Dokončenie integrácie prostredia Zxing a jeho prepojenie na vlastné grafické rozhranie. | Martin Matej P. | 18.3.2011 | 25.3.2011 | OK |
| 12.3 | Vytváranie aplikácie využívajúcej SQL-Lite databázu. | Dárius | 18.3.2011 | 25.3.2011 | OK |
| 12.4 | Analýza a následná implementácia pozmeňujúcich návrhov v rámci knižnice AndAR. | Matej B. | 18.3.2011 | 25.3.2011 | OK |

Opis stretnutia

- Vlado sa pokúšal spustiť prvú verziu na svojom lokálnom stroji u seba doma, ale nepodarilo sa mu sfunkčniť prístup do jeho lokálnej siete z vonka. Požiada pridelenie serveru v škole.

- Matej P. úspešne prepojil grafické rozhranie so ZXing.

- Dárius demonštroval základnú funkcionalitu databázy SQL Lite.

- Matej B. upravil AndAR tak aby vedel pracovať s viacerými značkami naraz.

- Konzultovali sme grafické rozhranie pre mobilnú aplikáciu pre prezeranie modelov a nastavovanie objektov priradených k markerom.

Úlohy do ďalšieho stretnutia

| ID | Úloha | Člen tímu | Dátum zadania | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | Spustenie serveru na stroji v škole | Vlado | 25.3.2011 | 1.4.2011 |
| 15.2 | Implementácia rozhrania na prezeranie modelov a nastavovanie scény | Martin Matej P. | 25.3.2011 | 1.4.2011 |
| 15.3 | Pokračovanie v implementovaní databázovej funkcionality. | Dárius | 25.3.2011 | 1.4.2011 |
| 15.4 | Testovanie a optimalizovanie knižnice AndAR | Matej B. | 25.3.2011 | 1.4.2011 |

Poznámka:

Na budúcom stretnutí bude zapisovateľom Matej B.