# Zápis z 18. stretnutia tímu č.18

Dátum: 		15.4.2011

Čas: 		11:00

Miesto: 		CD-03, FIIT STU BA

Pedagóg: 		Ing. Juraj Štefanovič, PhD.

Účastníci: 	Bc. Matej Budzel, Bc. Martin Mihálik, 
	Bc. Matej Podstrelenec, Bc. Dárius Šilhár, Bc. Vladislav Zálešák

Zapísal:		Bc. Matej Podstrelenec

Téma stretnutia

Postup v implementácii. Príprava na konferenciu IITSRC. Dokončenie tímového plagátu.

Vyhodnotenie úloh z predošlého týždňa

| ID | Úloha | Člen tímu | Dátum zadania | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1 | Dokončenie serverovej časti | Vlado | 8.4.2011 | 15.4.2011 | OK |
| 17.2 | Implementácia komponentov pre sťahovanie 3D modelov. | Martin Matej P. | 8.4.2011 | 15.4.2011 | OK |
| 17.3 | Návrh plagátu. | Dárius | 8.4.2011 | 15.4.2011 | OK |
| 17.4 | Ošetrenie práce s kamerou. | Matej B. | 8.4.2011 | 15.4.2011 | OK |

Opis stretnutia

- Zhodnotili sme pokrok od minulého týždňa.

- Dokončenie návrhu plagátu.

- Príprava prezentácie pre IITSRC

Úlohy do ďalšieho stretnutia

| ID | Úloha | Člen tímu | Dátum zadania | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.1 | Prezentácia serverovej časti | Vlado | 15.4.2011 | 29.4.2011 |
| 18.2 | Príprava prezentácie IITSRC | Martin Matej P. | 15.4.2011 | 29.4.2011 |
| 18.3 | Tlač plagátu. | Dárius | 15.4.2011 | 29.4.2011 |
| 18.4 | Finalizácia doterajšieho vyvinutého tímového úsilia | Matej B. | 15.4.2011 | 29.4.2011 |

Poznámka:

Na budúcom stretnutí bude zapisovateľom Martin.