# Zápis z 19. stretnutia tímu č.18

Dátum: 		29.4.2011

Čas: 		11:00

Miesto: 		D-03, FIIT STU BA

Pedagóg: 		Ing. Juraj Štefanovič, PhD.

Účastníci: 	Bc. Matej Budzel, Bc. Martin Mihálik, 
	Bc. Matej Podstrelenec, Bc. Dárius Šilhár, Bc. Vladislav Zálešák

Zapísal:		Bc. Martin Mihálik

Téma stretnutia

Diskutovanie TP Cup-u, obsah prezentácie, rozdelenie úloh

Vyhodnotenie úloh z predošlého týždňa

| ID | Úloha | Člen tímu | Dátum zadania | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.1 | Prezentácia serverovej časti | Vlado | 15.4.2011 | 29.4.2011 | OK |
| 18.2 | Príprava prezentácie ITSRC | Martin Matej P. | 15.4.2011 | 29.4.2011 | OK |
| 18.3 | Tlač plagátu | Dárius | 15.4.2011 | 29.4.2011 | OK |
| 18.4 | Finalizácia doterajšieho vyvinutého tímového úsilia | Matej B. | 15.4.2011 | 29.4.2011 | Rozprac. |

Opis stretnutia

- Pripravovali sme plagát na IITSRC, TP Cup.

- Rozdelili sme si úlohy na prezentovanie projektu na TP Cup.

- Diskusia ohľadom obsahu prezentácie.

Úlohy do ďalšieho stretnutia

| ID | Úloha | Člen tímu | Dátum zadania | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.1 | Príprava prezentácie aplikácie IITSRC | Matej B. | 29.4.2011 | 6.5.2011 |
| 19.2 | Vytlačenie markerov | Vlado | 29.4.2011 | 6.5.2011 |
| 19.3 | Príprava plagátu | Dárius | 29.4.2011 | 6.5.2011 |
| 19.4 | Príprava prezentácie projektu | Matej P. Martin | 29.4.2011 | 6.5.2011 |

Poznámka:

Na budúcom stretnutí bude zapisovateľom Martin.