Miestnosť: Softvérové štúdio FIIT STU

Vypracoval: Bc. Martin Paššák

Prítomní:

Vedúci: Ing. Pavel Bartoš
Členovia tímu: Bc. Miloš Auder, Bc. Andrej Belica, Bc. Lukáš Ďurčák, Bc. Miroslav Mikuláš, Bc. Martin Paššák, Bc. Ján Romaňák

Obsah stretnutia:

- [I]	Vyhodnotenie prototypu

- [R]	Do zápisnice vždy uviesť dokončenie úlohy

- [U]	Vypracovať používateľskú príručku

Legenda: [I] – Informácia, [R] – Rozhodnutie, [U] – Úloha

Vyhodnotenie úloh:

| Číslo úlohy | Dátum zadania | Termín na splnenie | Úloha | Pridelené osoby | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 4.11.2010 | 14.12.2010 | Vytvorenie prototypu | Miloš Auder, Andrej Belica, Lukáš Ďurčák, Miroslav Mikuláš, Martin Paššák, Ján Romaňák | 95% |
| 6.1.2 | 4.11.2010 | 11.11.2010 | Implementácia reportovania | Andrej Belica, Martin Paššák, Ján Romaňák | Dokončená |
| 6.1.4 | 4.11.2010 | 11.11.2010 | Implementácia GUI | Miloš Auder, Lukáš Ďurčák, Miroslav Mikuláš | Dokončená |
| 7.2 | 11.11.2010 | 25.11.2010 | Implementácia vizualizácie | Miloš Auder, Lukáš Ďurčák, Miroslav Mikuláš | Dokončená |
| 7.6 | 11.11.2010 | 9.12.2010 | Testovanie, opravy chyb a optimalizácia | Miloš Auder, Andrej Belica, Lukáš Ďurčák, Miroslav Mikuláš, Martin Paššák, Ján Romaňák | 90% |
| 7.7 | 11.11.2010 | 9.12.2010 | Tvorba dokumentácie | Miloš Auder, Andrej Belica, Lukáš Ďurčák, Miroslav Mikuláš, Martin Paššák, Ján Romaňák | 90% |
| 8.1 | 18.11.2010 | 25.11.2010 | Vytvorenie formulára pre vytvorenie herba hrdinu | Lukáš Ďurčák | Zrušená |
| 8.3 | 18.11.2010 | 25.11.2010 | Vytvorenie prototypu ovládacieho panela v XNA okne | Miloš Auder | Dokončená |
| 10.1 | 2.12.2010 | 9.12.2010 | Opraviť počítanie priemerného veku dožitia herbov | Martin Paššák | Dokončená |
| 11.1 | 9.12.2010 | 14.12.2010 | Vypracovať používateľskú príručku | Ján Romaňák | Nezačatá |