Miestnosť: Softvérové štúdio FIIT STU

Vypracoval: Bc. Miloš Auder

Prítomní:

Vedúci: Ing. Pavel Bartoš
Členovia tímu: Bc. Miloš Auder, Bc. Andrej Belica, Bc. Lukáš Ďurčák, Bc. Miroslav Mikuláš, Bc. Martin Paššák, Bc. Ján Romaňák

Obsah stretnutia:

- [I]	Stav odovzdávaných dokumentov pre IIT.SRC a TP CUP

- [I]	Termíny odovzdávania výstupov projektu v letnom semestri

- [I]	Prezentácia plánu

- [I]	Výhrady k projektu

- [I]	Data mining – aké výstupy použiť?

- [I]	Možné experimenty a pokusy

- [I] 	Diskusia o možnostiach multithreadingu

- [R]	Pridanie implementácie metód spawnovania druhov do plánu

Legenda: [I] – Informácia, [R] – Rozhodnutie, [U] – Úloha

Vyhodnotenie úloh:

| Číslo úlohy | Dátum začatia | Termín na splnenie | Úloha | Pridelené osoby | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | 20.2.2011 | 7.3.2011 | Optimalizácia fungovania vizualizácie | Miroslav Mikuláš, Miloš Auder | Nezačatá |
| 12.2 | 20.2.2011 | 7.3.2011 | Rozšírenie funkcionality reportovania | Martin Paššák | Nezačatá |
| 12.3 | 20.2.2011 | 7.3.2011 | Implementácia ukladania simulácie | Lukáš Ďurčák | Nezačatá |
| 12.4 | 20.2.2011 | 7.3.2011 | Implementácia paralelizovaného chodu sveta | Andrej Belica, Ján Romaňák | Nezačatá |
| 12.5 | 7.3.2011 | 21.3.2011 | Implementácia potravinového reťazeca | Nepridelená | Nezačatá |
| 12.6 | 7.3.2011 | 21.3.2011 | Rozšírenie akcií a podmienok | Nepridelená | Nezačatá |
| 12.7 | 7.3.2011 | 21.3.2011 | Implementácia potravy ako organizmu | Nepridelená | Nezačatá |
| 12.8 | 7.3.2011 | 21.3.2011 | Vytvorenie editoru pre tvorbu máp | Nepridelená | Nezačatá |
| 12.9 | 21.3.2011 | 4.4.2011 | Vylepšenie používateľského rozhrania | Martin Paššák | Nezačatá |
| 12.10 | 21.3.2011 | 4.4.2011 | Implementácia vykresľovania grafov | Nepridelená | Nezačatá |
| 12.11 | 21.3.2011 | 4.4.2011 | Implementácia ukladania populácie | Nepridelená | Nezačatá |
| 12.12 | 4.4.2011 | 18.4.2011 | Implementácia Herba hrdinu | Nepridelená | Nezačatá |
| 12.13 | 4.4.2011 | 18.4.2011 | Implementácia interaktívneho zasahovania do sveta | Nepridelená | Nezačatá |
| 12.14 | 4.4.2011 | 18.4.2011 | Vytvoriť podporný modul na porovnávanie výsledkov simulácií | Nepridelená | Nezačatá |
| 12.15 | 4.4.2011 | 18.4.2011 | Experimentovanie so simulátorom | Nepridelená | Nezačatá |