Miestnosť: Softvérové štúdio FIIT STU

Vypracoval: Bc. Lukáš Ďurčák

Prítomní:

Vedúci: Ing. Pavel Bartoš
Členovia tímu: Bc. Miloš Auder, Bc. Andrej Belica, Bc. Lukáš Ďurčák, Bc. Miroslav Mikuláš, Bc. Martin Paššák, Bc. Ján Romaňák

Obsah stretnutia:

- [I]	Prezentovanie dosiahnutých výsledkov

- [I]	Kontrola stavu riešených úloh

- [U]	Revízia zoznamu úloh  a termínov plánu projektu

- [U]	Doplniť nové sady testov (sýtosť)

- [U]	Doplniť umelú veličinu na meranie kvality génov (inteligencia)

Legenda: [I] – Informácia, [R] – Rozhodnutie, [U] – Úloha

Vyhodnotenie úloh:

| Číslo úlohy | Dátum začatia | Termín na splnenie | Úloha | Pridelené osoby | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | 20.2.2011 | 7.3.2011 | Optimalizácia fungovania vizualizácie | Miroslav Mikuláš, Miloš Auder | Rozpracovaná |
| 12.2 | 20.2.2011 | 7.3.2011 | Rozšírenie funkcionality reportovania | Martin Paššák | Rozpracovaná |
| 12.3 | 20.2.2011 | 7.3.2011 | Implementácia ukladania simulácie | Lukáš Ďurčák | Rozpracovaná |
| 12.4 | 20.2.2011 | 7.3.2011 | Implementácia paralelizovaného chodu sveta | Andrej Belica, Ján Romaňák | Zrušená |
| 12.5 | 7.3.2011 | 21.3.2011 | Implementácia potravinového reťazca | Andrej Belica, Lukáš Ďurčák | Rozpracovaná |
| 12.6 | 7.3.2011 | 21.3.2011 | Rozšírenie akcií a podmienok | Nepridelená | Nezačatá |
| 12.7 | 7.3.2011 | 21.3.2011 | Implementácia potravy ako organizmu | Nepridelená | Nezačatá |
| 12.8 | 7.3.2011 | 21.3.2011 | Vytvorenie editoru pre tvorbu máp | Nepridelená | Nezačatá |
| 12.9 | 21.3.2011 | 4.4.2011 | Vylepšenie používateľského rozhrania | Martin Paššák | Nezačatá |
| 12.10 | 21.3.2011 | 4.4.2011 | Implementácia vykresľovania grafov | Andrej Belica | Nezačatá |
| 12.11 | 21.3.2011 | 4.4.2011 | Implementácia ukladania populácie | Nepridelená | Nezačatá |
| 12.12 | 4.4.2011 | 18.4.2011 | Implementácia Herba hrdinu | Nepridelená | Nezačatá |
| 12.13 | 4.4.2011 | 18.4.2011 | Implementácia interaktívneho zasahovania do sveta | Miroslav Mikuláš | Nezačatá |
| 12.14 | 4.4.2011 | 18.4.2011 | Vytvoriť podporný modul na porovnávanie výsledkov simulácií | Nepridelená | Nezačatá |
| 12.15 | 4.4.2011 | 18.4.2011 | Experimentovanie so simulátorom | Nepridelená | Nezačatá |
| 13.1 | 28.2.2011 | 4.3.2011 | Otestovanie kompatibility .NET 4 s inými OS | Andrej Belica | Splnená |
| 14.1 | 14.3.2011 | 21.3.2011 | Revízia zoznamu úloh a termínov plánu projektu | Martin Paššák, Andrej Belica | Nová |
| 14.2 | 14.3.2011 | 21.3.2011 | Doplniť nové sady testov (sýtosť) | Ján Romaňák | Nová |
| 14.3 | 14.3.2011 |  | Doplniť umelú veličinu na meranie kvality génov (inteligencia) | Martin Paššák | Nová |