Miestnosť: Softvérové štúdio FIIT STU

Vypracoval: Bc. Miroslav Mikuláš

Prítomní:

Vedúci: Ing. Pavel Bartoš
Členovia tímu: Bc. Miloš Auder, Bc. Andrej Belica, Bc. Lukáš Ďurčák, Bc. Miroslav Mikuláš, Bc. Martin Paššák, Bc. Ján Romaňák

Obsah stretnutia:

- [I]	Prezentovanie dosiahnutých výsledkov

- [I]	Kontrola stavu riešených úloh

- [I]	Stretnutie s Ing. Tvarožkom ohľadom kontroly kvality po stretnutí

- [R]	Nezačínať riešiť nové úlohy, sústrediť sa na vychytanie múch a dokončiť existujúce

- [U]	Vytvoriť plagát na konferenciu IIT.SRC

- [U]	Premyslieť si prezentáciu výsledkov na IIT.SRC

Legenda: [I] – Informácia, [R] – Rozhodnutie, [U] – Úloha

Vyhodnotenie úloh:

| Číslo úlohy | Dátum začatia | Termín na splnenie | Úloha | Pridelené osoby | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.9 | 21.3.2011 | 4.4.2011 | Vylepšenie používateľského rozhrania | Martin Paššák | Rozpracovaná |
| 12.11 | 21.3.2011 | 4.4.2011 | Implementácia ukladania populácie | Lukáš Ďurčák | Rozpracovaná |
| 12.13 | 4.4.2011 | 18.4.2011 | Implementácia interaktívneho zasahovania do sveta | Miroslav Mikuláš | Rozpracovaná |
| 12.15 | 4.4.2011 | 18.4.2011 | Experimentovanie so simulátorom | Nepridelená | Nezačatá |
| 18.01 | 18.4.2011 | 29.4.2011 | Vytvorenie plagátu na IIT.SRC | Martin Paššák | Nezačatá |