Miestnosť: Softvérové štúdio FIIT STU

Vypracoval: Bc. Andrej Belica

Prítomní:

Vedúci: Ing. Pavel Bartoš
Členovia tímu: Bc. Miloš Auder, Bc. Andrej Belica, Bc. Lukáš Ďurčák, Bc. Miroslav Mikuláš, Bc. Martin Paššák, Bc. Ján Romaňák

Vyhodnotenie predchádzajúcich úloh:

| Číslo úlohy | Dátum zadania | Termín na splnenie | Dátum splnenia | Úloha | Zodpovedná osoba | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 7.10.2010 | 14.10.2010 | 13.10.2010 | Vytvoriť plán | Andrej Belica | Splnená |
| 2.2 | 7.10.2010 | 18.10.2010 |  | Vytvoriť web stránku tímu | Lukáš Ďurčák | Rozpracovaná |
| 2.3.1 | 7.10.2010 | 21.10.2010 |  | Vytvoriť špecifikáciu požiadaviek | Miroslav Mikuláš, Miloš Auder | Nezačatá |
| 2.3.2 | 7.10.2010 | 21.10.2010 |  | Vytvoriť analýzu | Ján Romaňák, Lukáš Ďurčák | Nezačatá |
| 2.3.3 | 7.10.2010 | 4.11.2010 |  | Vytvoriť návrh | Andrej Belica, Martin Paššák, Ján Romaňák | Nezačatá |

Obsah stretnutia:

Prezentovanie nainštalovaného softvéru pre podporu riadenia projektu – dotproject.

Prezentovanie plánu – rozdelenie úloh.

Začiatok práce na špecifikácii požiadaviek a návrhu – podľa rozdelenia úloh.

Špecifikácia požiadaviek – napísaná časť textu.

Návrh – neformálne nakreslená časť diagramu tried.

Aktuálne úlohy:

| Číslo úlohy | Dátum zadania | Termín na splnenie | Úloha | Zodpovedná osoba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | 7.10.2010 | 18.10.2010 | Vytvoriť web stránku tímu | Lukáš Ďurčák |
| 2.3.1 | 7.10.2010 | 21.10.2010 | Vytvoriť špecifikáciu požiadaviek | Miroslav Mikuláš, Miloš Auder |
| 2.3.2 | 7.10.2010 | 21.10.2010 | Vytvoriť analýzu | Ján Romaňák, Lukáš Ďurčák |
| 2.3.3 | 7.10.2010 | 4.11.2010 | Vytvoriť návrh | Andrej Belica, Martin Paššák, Ján Romaňák |