Miestnosť: Softvérové štúdio FIIT STU

Vypracoval: Bc. Martin Paššák

Prítomní:

Vedúci: Ing. Pavel Bartoš
Členovia tímu: Bc. Miloš Auder, Bc. Andrej Belica, Bc. Lukáš Ďurčák, Bc. Miroslav Mikuláš, Bc. Martin Paššák, Bc. Ján Romaňák

Vyhodnotenie predchádzajúcich úloh:

Obsah stretnutia:

- [I]	Prezentovanie zápisnice zo stretnutia č.3.

- [R]	Pozmenenie formátu zápisníc(pridanie tagov označujúcich typ činnosti na stretnutí 	[I] – Informácia, [R] – Rozhodnutie, [U] – Úloha, zrušenie tabuľky zo splnenými 	úlohami).

- [I]	Prezentovanie analýzy.

- [U]	Rozšíriť analýzu o rozdiel medzi umelou inteligenciou a umelým životom [2.3.2].

- [U]	Vypracovať hypotézy pre analýzu [4.3.1].

- [I]	Prezentovanie špecifikácie požiadaviek.

- [I]	Diskusia k meraniu úspešnosti populácie.

- [R]	Rozšírenie funkcionality o ukladanie dát a štatistík do súboru offline.

- [R]	Používať iba pozitívne testovanie pri senzoroch.

- [R]	Použiť fuzzy množiny pre číselné veličiny.

- [R]	Odstránenie viacerých druhov energie zo špecifikácie.

- [I]	Diskusia k atribútu pohlavia, jeho vplyvu na vývoj populácie a potrebných akciách.

- [I]	Diskusia k spôsobu tímového programovania.

- [I]	Diskusia k vizuálnej stránke (grafické efekty, zvuky, náročnosť).

- [R]	Písať verzie, dátumy a autorov aj do dokumentov.

- [U]	Vypracovanie prihlášky na TPcup [4.4.1].

- [R]	Pridať do dokumentácie slovník na definovanie pojmov.

Vyhodnotenie úloh:

| Číslo úlohy | Dátum zadania | Termín na splnenie | Úloha | Zodpovedná osoba | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1 | 7.10.2010 | 21.10.2010 | Vytvoriť špecifikáciu požiadaviek | Miroslav Mikuláš, Miloš Auder | Splnená |
| 2.3.2 | 7.10.2010 | 21.10.2010 | Vytvoriť analýzu | Ján Romaňák, Lukáš Ďurčák | 80% |
| 2.3.3 | 7.10.2010 | 4.11.2010 | Vytvoriť návrh | Andrej Belica, Martin Paššák, Ján Romaňák | 10% |
| 2.3.4 | 7.10.2010 | 4.11.2010 | vizualizácia v C# | Miloš Auder, Lukáš Ďurčák, Miroslav Mikuláš | 10% |
| 4.3.1 | 21.10.2010 | 28.10.2010 | Vytvorenie hypotéz pre analýzu | Andrej Belica, Martin Paššák, Ján Romaňák, Miloš Auder, Lukáš Ďurčák, Miroslav Mikuláš | Nezačatá |
| 4.4.1 | 21.10.2010 | 24.11.2010 | Vytvorenie prihlášky na TPcup | - | Nezačatá |