Miestnosť: Softvérové štúdio FIIT STU

Vypracoval: Bc. Miroslav Mikuláš

Prítomní:

Vedúci: Ing. Pavel Bartoš
Členovia tímu: Bc. Miloš Auder, Bc. Andrej Belica, Bc. Lukáš Ďurčák, Bc. Miroslav Mikuláš, Bc. Martin Paššák, Bc. Ján Romaňák

Obsah stretnutia:

- [I]	Prezentovanie zápisnice zo stretnutia č.3.

- [I]	Zvolený nástroj na verziovanie systému - SVN.

- [I]	Prezentácia stránky sourceforge.net.

- [I]	Prezentovanie finálnej verzie analýzy.

- [I]	Prezentovanie hypotéz pre analýzu.

- [R]	Všetky hypotézy v analýze, by malo byť možné overiť už v prototype, ktorý sa odovzdáva v zimnom semestri.

- [I]	Prezentovanie návrhu jadra systému.

- [I]	Prezentovanie návrhu grafického používateľského rozhrania.

- [I]	Ukážka vytvoreného GUI pre nastavenie počiatočného stavu sveta.

- [I]	Ukážka jednoduchej vizualizácie, demonštrácia možností XNA - zvoleného nástroja pre vizualizáciu.

- [R]	Svet vo vizualizácií sa bude dať približovať a oddiaľovať aj v 2d prototype - použiť zmenu rozmerov políčok.

- [R]	V dokumentácií pridať autorov jednotlivých častí do hlavičky.

- [R]	Strany v dokumentácií číslovať podľa jednotlivých kapitol (napr. 1-1, 1-2..)

- [R]	Do špecifikácie doplniť podmienku see_friend o podmienku, kedy herb vidí aj herba iného druhu

- [R]	Do dokumentácie dať finálnu verziu špecifikácie.

Vyhodnotenie úloh:

| Číslo úlohy | Dátum zadania | Termín na splnenie | Úloha | Zodpovedná osoba | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.2 | 7.10.2010 | 21.10.2010 | Vytvoriť analýzu | Ján Romaňák, Lukáš Ďurčák | Splnená |
| 2.3.3 | 7.10.2010 | 4.11.2010 | Vytvoriť návrh | Andrej Belica, Martin Paššák, Ján Romaňák | 30% |
| 2.3.4 | 7.10.2010 | 4.11.2010 | vizualizácia v C# | Miloš Auder, Lukáš Ďurčák, Miroslav Mikuláš | 60% |
| 4.3.1 | 21.10.2010 | 28.10.2010 | Vytvorenie hypotéz pre analýzu | Andrej Belica, Martin Paššák, Ján Romaňák, Miloš Auder, Lukáš Ďurčák, Miroslav Mikuláš | Splnená |
| 4.4.1 | 21.10.2010 | 24.11.2010 | Vytvorenie prihlášky na TPcup | - | Nezačatá |