Miestnosť: Softvérové štúdio FIIT STU

Vypracoval: Bc. Miloš Auder

Prítomní:

Vedúci: Ing. Pavel Bartoš
Členovia tímu: Bc. Miloš Auder, Bc. Andrej Belica, Bc. Lukáš Ďurčák, Bc. Miroslav Mikuláš, Bc. Martin Paššák, Bc. Ján Romaňák

Obsah stretnutia:

- [U]	Prepracovanie dokumentácie podľa pripomienok (do dvoch týždňov).

  - do novej dokumentácie pridať informáciu že je to prerobená pôvodná verzia

  - hypotézy a časť „do budúcna“ dať na koniec

- [I]	Prezentovanie prototypu.

- [R]	Prerobenie ZOOM-u (pribudne kamera, aby bol aj ten najväčší ZOOM o niečo menší ako aktuálny).

- [U]	Urobiť potravu a Herbov lepšie viditeľnými a odlíšiteľnými.

- [I]	Informovanie o zmysle položky vek a variancia v nastavení druhov.

- [R]	Tieto položky (vek a variancia) budú voliteľné.

- [U]	Vymyslieť parameter pre miesto zrodu druhu (blízko seba, náhodne ...).

- [I]	Prezentácia spôsobu, akým je robené sekvenčné skenovanie chromozómu.

- [R]	Premyslieť 2-3 spôsoby dopĺňania potravy už v prototype.

- [U]	Pridať nastavenia jednotlivých parametrov akcií (úloha 8.2).

- [U]	Pridať do hlavného menu nejaké základné informácie o svete (v prípade, že je vypnutá vizualizácia, aby sme mali základný prehľad).

- [U]	Pridať k WAIT spotrebu energie.

- [U]	Pridať akciu NO-OP.

Vyhodnotenie úloh:

| Číslo úlohy | Dátum zadania | Termín na splnenie | Úloha | Pridelené osoby | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4.1 | 21.10.2010 | 24.11.2010 | Vytvorenie prihlášky na TPcup | Miloš Auder, Martin Paššák | Nezačatá |
| 6.1 | 4.11.2010 | 14.12.2010 | Vytvorenie prototypu | Miloš Auder, Andrej Belica, Lukáš Ďurčák, Miroslav Mikuláš, Martin Paššák, Ján Romaňák | 70% |
| 6.1.2 | 4.11.2010 | 11.11.2010 | Implementácia reportovania | Andrej Belica, Martin Paššák, Ján Romaňák | 50% |
| 6.1.4 | 4.11.2010 | 11.11.2010 | Implementácia GUI | Miloš Auder, Lukáš Ďurčák, Miroslav Mikuláš | 70% |
| 7.1.1 | 11.11.2010 | 13.11.2010 | Vytvorenie formulárov aj so základnou funkcionalitou | Miloš Auder, Lukáš Ďurčák | 80% |
| 7.2 | 11.11.2010 | 25.11.2010 | Implementácia vizualizácie | Miloš Auder, Lukáš Ďurčák, Miroslav Mikuláš | 45% |
| 7.2.1 | 11.11.2010 | 25.11.2010 | Implementácia sveta | Miroslav Mikuláš | 70% |
| 7.2.2 | 11.11.2010 | 25.11.2010 | Implementácia herbov | Miloš Auder, Lukáš Ďurčák, Miroslav Mikuláš | 30% |
| 7.2.4 | 11.11.2010 | 25.11.2010 | Vytvorenie textúr pre herbov, potravu a svet | Lukáš Ďurčák | Nezačatá |
| 7.4 | 11.11.2010 | 18.11.2010 | Implementácia dna a génov | Andrej Belica, Ján Romaňák | 90% |
| 7.5 | 11.11.2010 | 25.11.2010 | Implementácia akcií a podmienok | Andrej Belica, Martin Paššák, Ján Romaňák | 80% |
| 7.6 | 11.11.2010 | 9.12.2010 | Testovanie, opravy chyb a optimalizácia | Miloš Auder, Andrej Belica, Lukáš Ďurčák, Miroslav Mikuláš, Martin Paššák, Ján Romaňák | 10% |
| 7.7 | 11.11.2010 | 9.12.2010 | Tvorba dokumentácie | Miloš Auder, Andrej Belica, Lukáš Ďurčák, Miroslav Mikuláš, Martin Paššák, Ján Romaňák | 5% |
| 8.1 | 18.11.2010 | 25.11.2010 | Vytvorenie formulára pre vytvorenie herba hrdinu | Lukáš Ďurčák | Nezačatá |
| 8.2 | 18.11.2010 | 25.11.2010 | Vytvorenie formulára pre nastavovanie parametrov akcií | Miloš Auder | Nezačatá |
| 8.3 | 18.11.2010 | 25.11.2010 | Vytvorenie prototypu ovládacieho panela v XNA okne | Miloš Auder | Nezačatá |