Zápis 10. stretnutia tímu č. 20

| Vedúci pedagóg: Ing. Peter Vilhan |  |
| --- | --- |
| Prítomní členovia tímu: Bc. Maroš Bednár Bc. Adam Brček Bc. Marek Briš Bc. Marian Florek Bc. Vojtech Juhász Bc. Juraj Kosmeľ Bc. Ivan Valenčík | Dátum: 8. 12. 2010 Miestnosť: Softvérové laboratórium Čas: 13:00 – 16:00 hod. |
| Chýbajúci: | Zápis vypracoval: Bc. Marek Briš |

Téma stretnutia:

Zhrnutie doterajších modulov a ich prezentácia. Diskusia o „line assist“ a jeho integrovaní do riadenia. Diskusia o možnosti zamerať sa na technické nastavenie automobilu.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Kto | Stav |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.4 | Vytvoriť funkciu na odhad maximálnej rýchlosti vstupu do zákruty | Marián | Rozpracované |
| 8.5 | Korekcia riadenia pri skoku | Marek, Maroš | Rozpracované |
| 8.6 | Zintegrovať presun na žiadanú stranu trate s riadením Prototype | Juraj | Rozpracované |
| 8.7 | Vypracovať analýzu rizík | Ivan | Splnené |
| 9.1 | Pokročilý telemetrický analyzátor s grafickým používateľským rozhraním | Adam | Rozpracované |
| 9.2 | Zdokumentovať model trate | Adam | Rozpracované |
| 9.3 | Zdokumentovať telemetrický analyzátor | Adam | Rozpracované |
| 9.4 | Zdokumentovať Line Assist | Juro | Splnené |
| 9.5 | Zdokumentovať Recovery | Marek | Splnené |
| 9.6 | Zdokumentovať Defense | Vojto | Rozpracované |
| 9.7 | Zdokumentovať rozoznávanie zákrut | Ivan | Nesplnené |
| 9.8 | Detekcia a kategorizácia zákrut | Ivan, Marián | Rozpracované |
| 9.9 | Zdokumentovať štart | Marián | Splnené |
| 9.10 | Zdokumentovať riadenie | Marián | Splnené |
| 9.11 | Zdokumentovať radenie (gear) | Marián | Splnené |
| 9.12 | Finálna verzia dokumentu k riadeniu | Maroš | Splnené |

Opis stretnutia

- Zhodnotenie úloh z posledného stretnutia a prezentácia výsledkov vedúcemu tímu

- Diskusia o dôvode nedokončenia detekcie zákrut (začiatok, koniec) a následne riešenie

- Využitie „line assist“ je stále povrchné, stále chýbajúce kategórie zákrut, diskusia o možnej optimalizácii počas letného semestra

- Diskusia o funkcionalite telemetrie

- Diskusia o možných situáciách pri dopade zo skoku

- Odhalenie chaotického správania sa pilota v prípade, že server nedostane odpoveď od klienta

- Rozdelenie úloh na ďalšie stretnutie

Úlohy do ďalšieho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Kto | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.4 | Vytvoriť funkciu na odhad maximálnej rýchlosti vstupu do zákruty | Marián | 15.12.2010 |
| 8.5 | Korekcia riadenia pri skoku | Marek, Maroš | 15.12.2010 |
| 8.6 | Zintegrovať presun na žiadanú stranu trate s riadením Prototype | Juraj | 15.12.2010 |
| 9.1 | Pokročilý telemetrický analyzátor s grafickým používateľským rozhraním | Adam | 15.12.2010 |
| 9.2 | Zdokumentovať model trate | Adam | 15.12.2010 |
| 9.3 | Zdokumentovať telemetrický analyzátor | Adam | 15.12.2010 |
| 9.6 | Zdokumentovať Defense | Vojto | 15.12.2010 |
| 9.7 | Zdokumentovať rozoznávanie zákrut | Ivan | 15.12.2010 |
| 9.8 | Detekcia a kategorizácia zákrut | Ivan, Marián | 15.12.2010 |
| 10.1 | Kontaktovať organizátorov | Marek | 15.12.2010 |
| 10.2 | Zdokumentovať integráciu „Line assists“ s riadením | Juraj | 15.12.2010 |