Zápis 11. stretnutia tímu č. 20

| Vedúci pedagóg: Ing. Peter Vilhan |  |
| --- | --- |
| Prítomní členovia tímu: Bc. Maroš Bednár Bc. Adam Brček Bc. Marek Briš Bc. Marian Florek Bc. Vojtech Juhász Bc. Juraj Kosmeľ | Dátum: 22. 2. 2011 Miestnosť: Softvérové laboratórium Čas: 12:00 – 16:00 hod. |
| Chýbajúci: Bc. Ivan Valenčík - erazmus | Zápis vypracoval: Bc. Adam Brček |

Téma stretnutia:

Zhrnutie práce v zimnom semestri. Diskusia o aktuálnom stave projektu a spôsobe ďalšieho fungovania tímu, prehodnotenie priorít pre ďalšie obdobie.

Opis stretnutia

- Zhodnotenie práce v zimnom semestri – stav implementácie jednotlivých modulov.

- Vyriešenie problému chaotického správania pilota kvôli neodpovedaniu klienta.

- Diskusia o ďalšom postupe.

- Za kritický bod sme označili modul oponentov – snaha o nájdenie optimálneho a univerzálneho riešenia pre všetky možné situácie, ktoré môžu pri interakcií s oponentmi nastať.

- Diskusia o riešeniach oponentov minuloročnými najúspešnejšími tímami.

- Študovanie literatúry o danej problematike – nenájdený žiaden príspevok vhodný pre naše účely.

- Rozhodnutie o pridelení jedinej kritickej úlohy pre všetkých členov tímu do ďalšieho stretnutia.

Úlohy do ďalšieho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Kto | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Komplexný návrh modulu oponentov | Všetci | 29.2.2011 |