## Zápis 12. stretnutia tímu č. 20

| Vedúci pedagóg: Ing. Peter Vilhan |  |
| --- | --- |
| Prítomní členovia tímu: Bc. Maroš Bednár Bc. Adam Brček Bc. Marek Briš Bc. Marian Florek Bc. Vojtech Juhász Bc. Juraj Kosmeľ | Dátum: 1. 3. 2011 Miestnosť: Softvérové laboratórium Čas: 12:00 – 15:00 hod. |
| Chýbajúci: Bc. Ivan Valenčík - erazmus | Zápis vypracoval: Bc. Marian Florek |

Téma stretnutia:

Riešenie predbiehania oponentov, diskusia o senzoroch obmedzeniach a možnostiach, taktiež aj prístupoch predminuloročných pretekárov.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Kto | Stav |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Komplexný návrh modulu oponentov | Všetci | Rozpracované |

Opis stretnutia

- Zhodnotenie úloh z posledného stretnutia a prezentácia výsledkov vedúcemu tímu

- Diskusia o spôsobe predbiehania, senzoroch pre oponentov.

- Ukladanie a otváranie súborov pomocou serializable na začiatku a konci preteku.

- Diskusia o funkcionalite telemetrie. Doplnenie zobrazenie vplyvu šumu na jazdca.

- Diskusia aké nepredvídateľné situácie zaznamenávať.

- Rozdelenie úloh na ďalšie stretnutie

Úlohy do ďalšieho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Kto | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Ukladanie a loadovanie track modelu | Marián | 8.3. 2010 |
| 11.2 | Zaznamenávanie nehôd | Marek, Maroš | 8.3. 2010 |
| 11.3 | lineassist | Juraj | 8.3. 2010 |
| 11.4 | Optimalizácia rýchlosti | Juraj | 8.3. 2010 |
| 11.5 | Doplniť telemetri o sledovanie šumu | Adam | 8.3. 2010 |
| 11.6 | Opponent modul | Vojto,Ivan | 8.3. 2010 |