Zápis 15. stretnutia tímu č. 20

| Vedúci pedagóg: Ing. Peter Vilhan |  |
| --- | --- |
| Prítomní členovia tímu: Bc. Maroš Bednár Bc. Adam Brček Bc. Marek Briš Bc. Marian Florek Bc. Vojtech Juhász Bc. Juraj Kosmeľ | Dátum: 22. 3. 2011 Miestnosť: Softvérové laboratórium Čas: 12:00 – 15:00 hod. |
| Chýbajúci: Bc. Ivan Valenčík - erazmus | Zápis vypracoval: Bc. Vojtech Juhász |

Téma stretnutia:

Diskusia o identifikovaných problémoch pri implementovaní predbiehania, záznamu nehôd a o zaznamenávaniu skokov. Zhodnotenie navrhnutých metód predbiehania.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Kto | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | Implementácia jednoduchého obiehania | Adam | rozpracované |
| 11.2 | Zaznamenávanie nehôd | Marek, Maroš | dokončené |
| 11.3 | lineassist | Juraj | rozpracované |
| 11.4 | Optimalizácia rýchlosti | Juraj | rozpracované |
| 11.6 | Opponent modul, obiehanie uvažujúce model trate | Vojto,Ivan | rozpracované |

Opis stretnutia

- Zhodnotenie úloh z posledného stretnutia a prezentácia výsledkov vedúcemu tímu.

- Diskusia o novovzniknutých problémoch pri obiehaní.

- Odhalenie nedostatku obiehania uvažujúc model trate: vo veľkej miere je ovplyvnené šumom.

- Odhalenie nových nedostatkov výpočtu maximálnej rýchlosti v zákrutách.

- Diskusia o detekcii skokov

- Rozdelenie úloh na ďalšie stretnutie

Úlohy do ďalšieho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Kto | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | Implementácia jednoduchého obiehania | Adam | 29.3. 2010 |
| 11.2 | Zaznamenávanie skokov | Marek, Maroš | 29.3. 2010 |
| 11.3 | lineassist | Juraj | 29.3. 2010 |
| 11.4 | Optimalizácia rýchlosti | Juraj | 29.3. 2010 |
| 11.6 | Opponent modul, obiehanie uvažujúce model trate | Vojto,Ivan | 29.3. 2010 |