Zápis 17. stretnutia tímu č. 20

| Vedúci pedagóg: Ing. Peter Vilhan |  |
| --- | --- |
| Prítomní členovia tímu: Bc. Maroš Bednár Bc. Adam Brček Bc. Marek Briš Bc. Marian Florek Bc. Juraj Kosmeľ | Dátum: 5. 4. 2011 Miestnosť: Softvérové laboratórium Čas: 12:00 – 16:00 hod. |
| Chýbajúci: Bc. Ivan Valenčík – erazmus Bc. Vojtech Juhász | Zápis vypracoval: Bc. Marek Briš |

Téma stretnutia:

Predvedenie oponent modulu, pod ktoré spadá najmä predbiehanie. Riešenie nového prístupu k zaznamenávaniu nehôd, alternatívny prístup k rýchlosti pri prechádzaní zákrut.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Kto | Stav |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | Implementácia jednoduchého obiehania | Adam | rozpracované |
| 11.2 | Zaznamenávanie skokov (later. rýchlosť) | Marek, Maroš | ukončené |
| 11.3 | Line assist (výjazd, optimalizácia) | Juraj | rozpracované |
| 11.4 | Optimalizácia rýchlosti –podľa modelu | Juraj | rozpracované |
| 16.1 | Telemetry modul – rozšírenie funkcionality | Adam | rozpracované |
| 16.2 | Otestovanie využitia laterálnej rýchlosti | Majo, Juraj | ukončené |

Opis stretnutia

- Zhodnotenie úloh z posledného stretnutia a prezentácia výsledkov vedúcemu tímu.

- Prezentácia oponent modulu – modulu predbiehania, ktorý je funkčný, ale ešte nie je na úrovni finálneho modulu. Je potrebná optimalizácia.

- Riešenie 3D modelu trate, čo všetko je potrebné o trati zaznamenávať. Diskusia riešení jeho využitia. Cieľom bude využiť 3D model na zaznamenávanie skokov na trati, aby bolo možné tieto nerovnosti eliminovať a tak sa vyhnúť vyleteniu z trate.

- Otázka zapracovania 3D modelu trate do TrackData (údaje o trati).

- Odhalenie chyby pri kategorizácii zákrut, kde hneď po sebe nasledujúce zákruty sú niekedy vyhodnotené ako jedna zákruta (tá s väčším polomerom).

- Návrh nového prístupu na riešenie problému kategorizácie zákrut.

- Rozdelenie úloh na ďalšie stretnutie

Úlohy do ďalšieho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Kto | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | Implementácia jednoduchého obiehania | Adam | 12.4.2011 |
| 11.2 | Zaznamenávanie skokov - 3D model trate | Marek, Maroš | 12.4.2011 |
| 11.3 | Line assist (výjazd, optimalizácia) | Juraj | 12.4.2011 |
| 11.4 | Optimalizácia rýchlosti – podľa modelu | Juraj | 12.4.2011 |
| 16.1 | Telemetry modul – rozšírenie funkcionality | Adam | 12.4.2011 |
| 17.1 | Úprava prístupu na kategorizáciu zákrut | Majo | 12.4.2011 |
| 17.2 | Úprava zdrojového kódu | Ivan | 12.4.2011 |