Zápis 18. stretnutia tímu č. 20

| Vedúci pedagóg: Ing. Peter Vilhan |  |
| --- | --- |
| Prítomní členovia tímu: Bc. Maroš Bednár Bc. Adam Brček Bc. Marek Briš Bc. Marian Florek Bc. Juraj Kosmeľ Bc. Vojtech Juhász | Dátum: 12. 4. 2011 Miestnosť: Softvérové laboratórium Čas: 12:00 – 16:00 hod. |
| Chýbajúci: Bc. Ivan Valenčík – erazmus | Zápis vypracoval: Bc. Maroš Bednár |

Téma stretnutia:

Vytvorenie prezentácie a návodu pre spustenie bota na konferencii.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Kto | Stav |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | Implementácia jednoduchého obiehania | Adam | ukončené |
| 11.2 | Zaznamenávanie skokov (later. rýchlosť) | Marek, Maroš | ukončené |
| 11.3 | Line assist (výjazd, optimalizácia) | Juraj | ukončené |
| 11.4 | Optimalizácia rýchlosti –podľa modelu | Juraj | ukončené |
| 16.1 | Telemetry modul – rozšírenie funkcionality | Adam | ukončené |
| 16.2 | Otestovanie využitia laterálnej rýchlosti | Majo, Juraj | ukončené |

Opis stretnutia

- Vytvorenie krátkej prezentácie potrebnej pre zúčastnenie sa na konferencii.

- Spísanie návodu pre spustenie bota s potrebnými parametrami.

- Vytvorenie “jar“ – ka.

- Odoslanie prihlášky spoločne s potrebnými súbormi na konferenciu.