Zápis 4. stretnutia tímu č. 20

| Vedúci pedagóg: Ing. Peter Vilhan |  |
| --- | --- |
| Pritomní členovia tímu: Bc. Maroš Bednár Bc. Adam Brček Bc. Marek Briš Bc. Marian Florek Bc. Vojtech Juhász Bc. Juraj Kosmeľ Bc. Ivan Valenčík | Dátum: 20. 10. 2010 Miestnosť: D 109 Čas: 13:00 – 16:00 hod. |
| Chýbajúci: | Zápis vypracoval: Bc. Marek Briš |

Téma stretnutia:

Diskusia ohľadom modulárnej architektúry a návrh jednotlivých modulov.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Kto | Stav |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Hĺbková analýza doterajších riešení, zdrojové kódy pilotov. | Maroš, Marek, Marian, Vojtech, Juraj | Splnené |
| 3.2 | Analyzovať výpočet ideálnej stopy | Adam | Splnené |
| 3.3 | Získanie informácií o fyzickom modely | Ivan | Splnené |
| 3.4 | Návrh architektúry pilota | Všetci | Splnené |

Opis stretnutia

- Optimálna trajektória analyzovaná z dostupného dokumentu, vyšla ako nepoužiteľná v našom konkrétnom prípade.

- Potvrdené, že API a pravidlá sa budú modifikovať len minimálne.

- Všetci členovia prezentovali svoje návrhy architektúr.

- Následne sme aplikovali „brainstorming“ pri vytváraní modulárnej architektúry.

- Špecifikovali sme niekoľko základných modulov a to (posledný je na najvyššej úrovni):

  - Recovery – zabezpečuje návrat na trať po jej opustení

  - Driving – zabezpečuje základné akcie ako plyn, brzda, radenie, riadenie, spojka

  - Line-assist – uchováva informácie o segmentoch trate, slúži na optimalizovanie trajektórie

  - Overtake – modul, ktorý zabezpečuje stratégiu predbiehania

  - Defense – tzv. obranný modul, ktorý sa snaží eliminovať kolízie pri návrate na trať či predbiehaní

  - Strategic – rozhoduje o tom, či je potrebné ísť do boxov, či je kritické poškodenie alebo málo paliva

- Riadenie sa bude zakladať na hodnotách najdlhšieho senzora.

- Na záver sme si rozdelili nové úlohy.

Úlohy do ďalšieho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Kto | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Implementovať riadenie, pamätanie si trate | Ivan | 27.10. |
| 4.2 | Analyzovať a navrhnúť „recovery“ modul | Marian, Juraj | 27.10. |
| 4.3 | Implementovať „recovery“ modul | Marek | 27.10. |
| 4.4 | Navrhnúť a implementovať ESP | Maroš | 27.10. |
| 4.5 | Špecifikovať max. povolenú rýchlosť | Adam | 27.10. |
| 4.6 | Vytvoriť sofistikovaný model trate (mapa) | Adam | 27.10. |
| 4.7 | Napísať dokumentácia k riadeniu projektu | Vojtech | 27.10. |