Zápis 7. stretnutia tímu č. 20

| Vedúci pedagóg: Ing. Peter Vilhan |  |
| --- | --- |
| Prítomní členovia tímu: Bc. Maroš Bednár Bc. Adam Brček Bc. Marek Briš Bc. Marian Florek Bc. Vojtech Juhász Bc. Juraj Kosmeľ Bc. Ivan Valenčík | Dátum: 10. 11. 2010 Miestnosť: Softvérové laboratórium Čas: 13:00 – 16:00 hod. |
| Chýbajúci: | Zápis vypracoval: Bc. Vojtech Juhász |

Téma stretnutia:

Diskusia k splneným a rozpracovaným úlohám (ABS, ASR, 2D model trate) – možnosti ďalšieho vylepšenia.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Kto | Stav |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Pokračovať na modeli trate | Ivan | rozpracované |
| 6.2 | ABS,ASR pre všetky povrchy | Maroš | rozpracované |
| 6.3 | Modul detekcie oponentov | Marián | zlúčené do 6.4 |
| 6.4 | Modul detekcia oponentov | Vojtech | rozpracované |
| 6.5 | Vytvoriť kategorizáciu zákrut | Juraj | spravené |
| 6.6 | Pracovať na recovery modelu | Marek | spravené |
| 6.7 | Výpočet maximálnej rýchlosti z polomeru zákruty | Adam | rozpracované |

Opis stretnutia

- Zhodnotenie úloh z posledného stretnutia, prezentácia výsledkov.

- Prezentovali sme aktuálny stav 2D modelu trate a rozvíjali sme diskusie ohľadom možnostiach vylepšenia modelu

- Prezentovali sme spôsob implementácie ABS a ASR.

- Diskutovali sme o možných spôsobov bránenia sa proti oponentov počas jazdy i počas zotavenia.

- Diskutovali sme o spôsobe optimalizácie prechádzania zákrut – výber vhodnej pozície pri vchádzania sa do zákrut

- Rozdelili sme si úlohy na ďalší týždeň.

Úlohy do ďalšieho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Kto | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Pokračovať na modeli trate | Adam , Ivan | 17.11.2010 |
| 7.2 | ABS, ASR pre všetky povrchy | Maroš | 17.11.2010 |
| 7.3 | Určenie trenia (friction) podľa povrchu | Marián | 17.11.2010 |
| 7.4 | Modul detekcie oponentov – blokovanie | Vojtech | 17.11.2010 |
| 7.5 | Line Assist – poziciovanie sa pred zákrut | Juraj | 17.11.2010 |
| 7.6 | Pracovať na recovery modelu | Marek | 17.11.2010 |
| 7.7 | Plynulosť zatáčania | Adam, Ivan | 17.11.2010 |