Zápis 8. stretnutia tímu č. 20

| Vedúci pedagóg: Ing. Peter Vilhan |  |
| --- | --- |
| Prítomní členovia tímu: Bc. Maroš Bednár Bc. Adam Brček Bc. Marek Briš Bc. Marian Florek Bc. Juraj Kosmeľ Bc. Ivan Valenčík | Dátum: 24. 11. 2010 Miestnosť: Softvérové laboratórium Čas: 14:30 – 16:00 hod. |
| Chýbajúci: Bc. Vojtech Juhász | Zápis vypracoval: Bc. Ivan Valenčík |

Téma stretnutia:

Zhrnutie poznatkov o možnostiach vytvárania modelu trate na základe informácii o okrajoch trate, prezentácia a diskusia o použití rozoznávania zákrut, diskusia o prepojení jednotlivých modulov.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Kto | Stav |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | Implementovať „recovery“ modul | Marek | Rozpracované |
| 4.6 | Vytvoriť sofistikovaný model trate (mapa) | Adam | Zrušené |
| 5.10 | Optimalizácia prechádzania zákrut. | Ivan | Rozdelená |
| 6.1 | Implementovať abs, asr pre vsetky povrchy | Maroš | Splnené |
| 6.2 | Modul detekcia oponentov | Vojtech | Rozpracované |
| 7.1 | Určenie trenia (friction) podľa povrchu | Marián | Splnené |
| 7.2 | Line Assist – poziciovanie sa pred zákrutou | Juraj | Splnené |

Opis stretnutia

- Stretnutie prebehlo v neprítomnosti vedúceho tímu

- Zhodnotenie úloh z posledného stretnutia a prezentácia výsledkov

- Zamietnutie rozoznávania zákrut pomocou senzorov sledujúcich okraj trate z dôvodu príliš veľkého vplyvu šumu na túto metódu

- Predvedenie rozoznávania zákrut a diskusia o praktickosti jeho využitia

- Zmena vstupných údajov pre rozoznávanie zákrut z laterálnej rýchlosti na natočenie volantom

- Testovanie rozoznávania trate na rôznych riadeniach a tratiach

- Diskusia o možnosti prepojenia modulu Line assist s ostatnými modulmi

- Diskusia o stratégii v zahrievacom kole súťaže Simulated Car Racing Championship

- Ujasnenie ďalšieho postupu – vznik ucelenej predstavy o plánovanom výsledku zimného semestra

- Rozdelenie úloh na ďalšie stretnutie

Úlohy do ďalšieho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Kto | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | Implementovať „recovery“ modul | Marek | 1.12.2010 |
| 6.2 | Modul detekcia oponentov | Vojtech | 1.12.2010 |
| 8.1 | Telemetrický analyzátor s grafickým používateľským rozhraním | Adam | 1.12.2010 |
| 8.2 | Vytvorenie riadenia pre prejazd prvého kola | Marián | 26.11.2010 |
| 8.3 | Zintegrovať metódu plynulého prechodu zákrutou s riadením Prototype | Marián | 1.12.2010 |
| 8.4 | Vytvoriť funkciu na odhad maximálnej rýchlosti vstupu do zákruty | Marián | 1.12.2010 |
| 8.5 | Korekcia riadenia pri skoku | Marek | 1.12.2010 |
| 8.6 | Zintegrovať presun na žiadanú stranu trate s riadením Prototype | Juraj | 1.12.2010 |
| 8.7 | Vypracovať analýzu rizík | Ivan | 30.11.2010 |
| 8.8 | Zintegrovať rozoznávanie zákrut s riadením na prvé kolo a s riadením Prototype | Ivan | 1.12.2010 |
| 8.9 | Overiť použiteľnosť vytvoreného rozoznávania zákrut na rozličných povrchoch a tratiach | Ivan | 1.12.2010 |
| 8.10 | Zdokumentovať ABS a ASR | Maroš | 1.12.2010 |
| 8.11 | Opraviť všetky zápisnice | Maroš | 1.12.2010 |
| 8.12 | Doplnenie dokumentácie k riadeniu | Maroš | 1.12.2010 |