Zápis 9. stretnutia tímu č. 20

| Vedúci pedagóg: Ing. Peter Vilhan |  |
| --- | --- |
| Prítomní členovia tímu: Bc. Maroš Bednár Bc. Adam Brček Bc. Marek Briš Bc. Marian Florek Bc. Vojtech Juhász Bc. Juraj Kosmeľ Bc. Ivan Valenčík | Dátum: 1. 12. 2010 Miestnosť: Softvérové laboratórium Čas: 14:30 – 16:00 hod. |
| Chýbajúci: | Zápis vypracoval: Bc. Maroš Bednár |

Téma stretnutia:

Zhrnutie doterajších modul a ich prezentácia. Diskusia o výpočte maximálnej rýchlosti pri prechode zákruty. Diskusia o telemetrii a dodefinovanie ďalšej funkcionality.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Kto | Stav |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | Implementovať „recovery“ modul | Marek | Splnené |
| 6.2 | Modul detekcia oponentov | Vojtech | Splnené |
| 8.1 | Telemetrický analyzátor s grafickým používateľským rozhraním | Adam | Splnené |
| 8.2 | Vytvorenie riadenia pre prejazd prvého kola | Marián | Splnené |
| 8.3 | Zintegrovať metódu plynulého prechodu zákrutou s riadením Prototype | Marián | Splnené |
| 8.4 | Vytvoriť funkciu na odhad maximálnej rýchlosti vstupu do zákruty | Marián | Rozpracované |
| 8.5 | Korekcia riadenia pri skoku | Marek | Rozpracované |
| 8.6 | Zintegrovať presun na žiadanú stranu trate s riadením Prototype | Juraj | Rozpracované |
| 8.7 | Vypracovať analýzu rizík | Ivan | Rozpracované |
| 8.8 | Zintegrovať rozoznávanie zákrut s riadením na prvé kolo a s riadením Prototype | Ivan | Splnené |
| 8.9 | Overiť použiteľnosť vytvoreného rozoznávania zákrut na rozličných povrchoch a tratiach | Ivan | Splnené |
| 8.10 | Zdokumentovať ABS a ASR | Maroš | Splnené |
| 8.11 | Opraviť všetky zápisnice | Maroš | Splnené |
| 8.12 | Doplnenie dokumentácie k riadeniu | Maroš | Splnené |

Opis stretnutia

- Zhodnotenie úloh z posledného stretnutia a prezentácia výsledkov vedúcemu tímu

- Diskusia o nemožnom aplikovaní zoznamu zákrut na výpočet maximálnej možnej rýchlosti vniknutia do zákruty a jej celý prechod

- Prispôsobenie jazdy v prvom kole čo najviac na stred trate

- Zmena výpočtu začiatku a konca zákruty

- Diskusia o doplnení novej funkcionality telemetrie

- Diskusia o možných situáciách pri dopade zo skoku

- Rozdelenie úloh na ďalšie stretnutie

Úlohy do ďalšieho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Kto | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.4 | Vytvoriť funkciu na odhad maximálnej rýchlosti vstupu do zákruty | Marián | 8.12.2010 |
| 8.5 | Korekcia riadenia pri skoku | Marek, Maroš | 8.12.2010 |
| 8.6 | Zintegrovať presun na žiadanú stranu trate s riadením Prototype | Juraj | 8.12.2010 |
| 8.7 | Vypracovať analýzu rizík | Ivan | 8.12.2010 |
| 9.1 | Pokročilý telemetrický analyzátor s grafickým používateľským rozhraním | Adam | 8.12.2010 |
| 9.2 | Zdokumentovať model trate | Adam | 8.12.2010 |
| 9.3 | Zdokumentovať telemetrický analyzátor | Adam | 8.12.2010 |
| 9.4 | Zdokumentovať Line Assist | Juro | 8.12.2010 |
| 9.5 | Zdokumentovať Recovery | Marek | 8.12.2010 |
| 9.6 | Zdokumentovať Defense | Vojto | 8.12.2010 |
| 9.7 | Zdokumentovať rozoznávanie zákrut | Ivan | 8.12.2010 |
| 9.8 | Detekcia a kategorizácia zákrut | Ivan, Marián | 8.12.2010 |
| 9.9 | Zdokumentovať štart | Marián | 8.12.2010 |
| 9.10 | Zdokumentovať riadenie | Marián | 8.12.2010 |
| 9.11 | Zdokumentovať radenie (gear) | Marián | 8.12.2010 |
| 9.12 | Finálna verzia dokumentu k riadeniu | Maroš | 8.12.2010 |