# Zápisnica č.11

stretnutie v rámci predmetu Tímový projekt 2 LS, odbor PKSS, tím č.1,

konaného dňa 22.02.2012 v Softvérovom štúdiu

Téma stretnutia: UDP komunikácia.

Prítomní členovia: Bc. Tomáš Matula, Bc. Igor Kvasnička, Bc. Daniel Ščepka, Ing. Peter Trúchly, PhD.

Program:

- Súťaž Bada Challenge

- Diskusia o aktuálnom stave projektu s pedagogickým vedúcim

- Stanovenie základných úloh pre letný semester a ich rozdelenie medzi členov tímu

- Diskusia o serverovej časti aplikácie, ohľadne PowerPoint prezentácie

- Plán projektu

K bodu č. 1:

Pedagogický vedúci bol oboznámený o aktuálnom stave na platforme Bada. Informoval členov tímu o novinkách a pláne súťaže Bada Challenge.

K bodu č. 2:

S pedagogickým vedúcim bola prediskutovaná stratégia vývoja aplikácie v tomto semestri. Ďalej bol prezentovaný aktuálny stav individuálne pre každú časť aplikácie. Členovia tímu informovali o zmenách a novinkách, ktoré boli vykonané od posledného stretnutia.

K bodu č. 3:

Členovia tímu prediskutovali stav a vytýčili sa základné míľniky pre nový semester. Práca bola rozdelená medzi členov tímu. Individuálne boli prediskutované ďalšie špecifické problémy.

K bodu č. 4:

Keďže boli vykonané zmeny na serverovej časti aplikácie, tieto zmeny boli dodatočne konzultované do väčšej hĺbky, pretože znamenajú zmeny vo všetkých základných častiach aplikácie.

K bodu č. 5:

Kontrola úloh z predchádzajúceho stretnutia. Stanovenie a  rozdelenie ďalších úloh.

Kontrola plnenia úloh:

| Úloha | Zodpovedný | Stav |
| --- | --- | --- |
| Vývoj prototypu aplikácie pre platformu Android a serverovej časti | Igor Kvasnička | Pokračovanie |
| Vývoj aplikácie pre platformu Bada | Daniel Ščepka | Pokračovanie |
| Vývoj prototypu aplikácie pre platformu Android | Tomáš Matula | Pokračovanie |

Rozdelenie úloh do ďalšieho stretnutia:

| Úloha | Zodpovedný |
| --- | --- |
| Zmena implementácie PowerPoint prezentácii na serveri vzhľadom na predošlú diskusiu | Igor Kvasnička |
| Komunikačné rozhranie na báze JSON pre platformu Bada | Daniel Ščepka |
| UDP komunikácia klienta na platforme Android so serverovou časťou aplikácie | Tomáš Matula |

Vypracoval  Daniel Ščepka