# Zápisnica č.7

stretnutie v rámci predmetu Tímový projekt 1 ZS, odbor PKSS, tím č.1,

konaného dňa 23.11.2011 v Softvérovom štúdiu

Téma stretnutia: Testovanie základných implementačných funkcií na reálnych zariadeniach.

Prítomní členovia: Bc. Tomáš Matula, Bc. Igor Kvasnička, Bc. Daniel Ščepka, Ing. Peter Trúchly, PhD.

Program:

- Obdŕžanie testovacieho zariadenia Samsung Wave GT-7250

- Testovanie komunikačného rozhrania

- Testovanie zariadenia Samsung na platforme Bada

- Plán projektu

K bodu č. 1:

Pedagogický vedúci priniesol mobilné zariadenia Samsung Wave GT-7250 podporujúce platformu Bada verzie 2.0. Pri preberaní vedúci tímu Daniel Ščepka podpísal preberací dokument.

K bodu č. 2:

Komunikačné rozhranie medzi serverom a klientom bolo otestované pomocou reálneho zariadenia na platforme Android OS, konkrétne HTC Desire Z. Výsledkom testovania bola úspešne zavolaná metóda na serveri.

K bodu č. 3:

Nové zariadenie Samsung Wave GT-7250 s operačným systémom Bada bolo prijaté bez manuálu a preto bolo nutné manuálne otestovať a zistiť nastavenia telefónu a funkcie, ktoré podporuje.

K bodu č. 4:

Kontrola úloh z predchádzajúceho stretnutia. Stanovenie a  rozdelenie ďalších úloh.

Kontrola plnenia úloh:

| Úloha | Zodpovedný | Stav |
| --- | --- | --- |
| Testovanie komunikačného rozhrania serverovej časti aplikácie | Igor Kvasnička | Splnené |
| Analýza a testovanie funkčných častí pre aplikáciu na platforme Bada | Daniel Ščepka | Splnené |
| Vývoj kľúčových súčastí prototypu pre platformu Android | Tomáš Matula | Splnené |

Rozdelenie úloh do ďalšieho stretnutia:

| Úloha | Zodpovedný |
| --- | --- |
| Spojazdnenie prístupového bodu pre sieť | Igor Kvasnička |
| Testovanie zariadenia Samsung a jeho spolupráca s vývojovým prostredím Bada IDE | Daniel Ščepka |
| Vývoj ďalších súčastí prototypu pre platformu Android | Tomáš Matula |

Vypracoval  Daniel Ščepka