Zápisnica č. 10

| Zápisnica č. | Dátum | Miesto | Čas |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 27.2.2012 | C-311 | 10:00 |

| Zúčastnení členovia tímu | Bc. Michal Kebis Bc. Peter Bôžik Bc. Ivan Bešina Bc. Tomáš Halagan Bc. Štefan Kováč |
| --- | --- |
| Chýbajúci |  |
| Vedúci Pedagóg | Ing. Peter Pištek |
| Zapisovateľ | Bc. Štefan Kováč |

| Plnenie úloh z predchádzajúceho stretnutia tímu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo úlohy | Opis | Zodpovedný | Termín | Stav |
| 9.1 | Malé opravy v dokumentácii | Všetci | 27.2.2012 | Uzavreté |
| 9.2 | Jadro programu – dokončiť programovacie funkcie | Michal Kebis | 27.2.2012 | Uzavreté |
| 9.3 | Grafické rozhranie- kreslenie obvodov, hradiel | Tomáš Halagan Peter Bôžik | 27.2.2012 | Uzavreté |
| 9.4 | Jadro programu – prevziať modul Simplifier a modul Konverzia súborov | Štefan Kováč | 12.3.2012 | Riešené |
| 9.5 | Textový editor – zvýraznenie syntaxe | Ivan Bešina | 27.2.2012 | Uzavreté |
| 9.6 | Riešenie problémov pri tvorbe logických obvodov - popis | Štefan Kováč | 27.2.2012 | Uzavreté |

| Nové úlohy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo úlohy | Opis | Zodpovedný | Termín |
| 10.1 | Priniesť projektové denníky | Všetci | 12.3.2012 |
| 10.2 | Optimalizovať textový editor | Ivan Bešina | 12.3.2012 |
| 10.3 | Vnútorná reprezentácia hradiel | Michal Kebis | 12.3.2012 |
| 10.4 | Spraviť funkciu Load a Save v grafickom editore | Tomáš Halagan Peter Bôžik | 12.3.2012 |
| 10.5 | Matematické vyjadrenie logickej siete | Štefan Kováč | 12.3.2012 |
| 10.6 | Integrácia programových častí | Michal Kebis | 12.3.2012 |