Zápisnica č. 11

| Zápisnica č. | Dátum | Miesto | Čas |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 12.3.2012 | C-311 | 10:00 |

| Zúčastnení členovia tímu | Bc. Michal Kebis Bc. Ivan Bešina |
| --- | --- |
| Chýbajúci | Bc. Peter Bôžik Bc. Tomáš Halagan Bc. Štefan Kováč |
| Vedúci Pedagóg | Ing. Peter Pištek |
| Zapisovateľ | Bc. Štefan Kováč |

| Plnenie úloh z predchádzajúceho stretnutia tímu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo úlohy | Opis | Zodpovedný | Termín | Stav |
| 9.4 | Jadro programu – prevziať modul Simplifier a modul Konverzia súborov | Štefan Kováč | 12.3.2012 | Riešené |
| 10.1 | Priniesť projektové denníky | Všetci | 12.3.2012 | Riešené |
| 10.2 | Optimalizovať textový editor | Ivan Bešina | 12.3.2012 | Uzavreté |
| 10.3 | Vnútorná reprezentácia hradiel | Michal Kebis | 12.3.2012 | Riešené |
| 10.4 | Spraviť funkciu Load a Save v grafickom editore | Tomáš Halagan Peter Bôžik | 12.3.2012 | Riešené |
| 10.5 | Matematické vyjadrenie logickej siete | Štefan Kováč | 12.3.2012 | Riešené |
| 10.6 | Integrácia programových častí | Michal Kebis | 12.3.2012 | Riešené |

| Nové úlohy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo úlohy | Opis | Zodpovedný | Termín |
| 11.1 | Ukladanie a načítavanie z viacerých typov súborov | Tomáš Halagan Peter Bôžik | 19.3.2012 |
| 11.2 | Spríjemniť užívateľské rozhranie grafického editora | Tomáš Halagan Peter Bôžik | 19.3.2012 |
| 11.3 | Pozrieť testovanie aplikácie z minulého roka + začať robiť testovanie | Štefan Kováč | 19.3.2012 |
| 11.4 | Integrovanie textového editora do našej aplikácie | Michal Kebis Ivan Bešina | 19.3.2012 |
| 11.5 | Prepracovanie načítavania syntaxe jazykov z xml súboru | Ivan Bešina | 19.3.2012 |