Zápisnica č. 12

| Zápisnica č. | Dátum | Miesto | Čas |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 19.3.2012 | C-311 | 10:00 |

| Zúčastnení členovia tímu | Bc. Michal Kebis Bc. Ivan Bešina Bc. Peter Bôžik Bc. Tomáš Halagan Bc. Štefan Kováč |
| --- | --- |
| Chýbajúci |  |
| Vedúci Pedagóg | Ing. Peter Pištek |
| Zapisovateľ | Bc. Štefan Kováč |

| Plnenie úloh z predchádzajúceho stretnutia tímu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo úlohy | Opis | Zodpovedný | Termín | Stav |
| 9.4 | Jadro programu – prevziať modul Simplifier a modul Konverzia súborov | Štefan Kováč | 12.3.2012 | Riešené |
| 10.1 | Priniesť projektové denníky | Všetci | 12.3.2012 | Uzavreté |
| 10.2 | Optimalizovať textový editor | Ivan Bešina | 12.3.2012 | Uzavreté |
| 10.3 | Vnútorná reprezentácia hradiel | Michal Kebis | 12.3.2012 | Uzavreté |
| 10.4 | Spraviť funkciu Load a Save v grafickom editore | Tomáš Halagan Peter Bôžik | 12.3.2012 | Uzavreté |
| 10.5 | Matematické vyjadrenie logickej siete | Štefan Kováč | 12.3.2012 | Uzavreté |
| 10.6 | Integrácia programových častí | Michal Kebis | 12.3.2012 | Uzavreté |
| 11.1 | Ukladanie a načítavanie z viacerých typov súborov | Tomáš Halagan Peter Bôžik | 19.3.2012 | Uzavreté |
| 11.2 | Pozrieť testovanie aplikácie z minulého roka + začať robiť testovanie | Štefan Kováč | 19.3.2012 | Uzavreté |
| 11.3 | Integrovanie textového editora do našej aplikácie | Michal Kebis Ivan Bešina | 19.3.2012 | Uzavreté |
| 11.4 | Prepracovanie načítavania syntaxe jazykov z xml súboru | Ivan Bešina | 19.3.2012 | Uzavreté |

| Nové úlohy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo úlohy | Opis | Zodpovedný | Termín |
| 12.1 | Poslať projektové denníky s novými úlohami | Všetci | 25.3.2012 |
| 12.2 | Práca s BLIF formátom | Tomáš Halagan Peter Bôžik | 26.3.2012 |
| 12.3 | Práca s log. členmi (viacvstupové zapojenie, iné problémy) | Štefan Kováč | 26.3.2012 |
| 12.4 | Integrovanie grafického modulu do jadra | Michal Kebis Peter Bôžik Tomáš Halagan | 21.3.2012 |
| 12.5 | Verifikácia – generovanie pravdivostnej tabuľky | Ivan Bešina | 2.4.2012 |
| 12.6 | Otestovať XML v textovom editore | Štefan Kováč | 26.3.2012 |

Poznámky

- Načítavanie má na starosti jadro a príslušné dáta sú dostupné prostredníctvom modulu