Zápisnica č. 13

| Zápisnica č. | Dátum | Miesto | Čas |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | 26.3.2012 | C-311 | 10:30 |

| Zúčastnení členovia tímu | Bc. Michal Kebis Bc. Peter Bôžik Bc. Štefan Kováč |
| --- | --- |
| Chýbajúci | Bc. Tomáš Halagan Bc. Ivan Bešina |
| Vedúci Pedagóg | Ing. Peter Pištek |
| Zapisovateľ | Bc. Štefan Kováč |

| Plnenie úloh z predchádzajúceho stretnutia tímu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo úlohy | Opis | Zodpovedný | Termín | Stav |
| 9.4 | Jadro programu – prevziať modul Simplifier a modul Konverzia súborov | Štefan Kováč | 12.3.2012 | Uzavreté |
| 12.1 | Poslať projektové denníky s novými úlohami | Všetci | dlhodobý | Riešené |
| 12.2 | Práca s BLIF formátom | Tomáš Halagan Peter Bôžik | 26.3.2012 | Riešené |
| 12.3 | Práca s log. členmi (viacvstupové zapojenie, iné problémy) | Štefan Kováč | 26.3.2012 | Uzavreté |
| 12.4 | Integrovanie grafického modulu do jadra | Michal Kebis Peter Bôžik Tomáš Halagan | 21.3.2012 | Uzavreté |
| 12.5 | Verifikácia – generovanie pravdivostnej tabuľky | Ivan Bešina | 2.4.2012 | Riešené |
| 12.6 | Otestovať XML v textovom editore | Štefan Kováč | 26.3.2012 | Uzavreté |

| Nové úlohy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo úlohy | Opis | Zodpovedný | Termín |
| 13.1 | Testovanie grafického modulu | Štefan Kováč | 2.4.2012 |
| 13.2 | Komunikácia medzi modulmi | Michal Kebis | 16.4.2012 |
| 13.3 | Pozrieť HELP v aplikácii od Z-FIVE | Štefan Kováč | 2.4.2012 |

Poznámky

- Poslať integrovanú aplikáciu do utorka (Michal Kebis, Peter Bôžik, Tomáš Halagan) - 2.4. v pondelok predviesť aplikáciu na tímovom stretnutí